АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2021 № 25

Об утверждении муниципальной программы

«Ремонт дорог населенных пунктов, проведение

работ по нанесению дорожной разметки на объектах

дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2021 году»

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов, поддержания надлежащего санитарно-технического состояния улично-дорожной сети и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация поселения Вороновское постановляет;

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт дорог населенных пунктов, проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2021 году» (приложение к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Кохановского Р.Н.

Глава администрации

поселения Вороновское                                                                       Е.П. Иванов

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское в городе Москве

от 11.02.2021 № 25

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт дорог населенных пунктов, проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2021 году»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | «Ремонт дорог населенных пунктов, проведение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2021 году» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Бюджетный кодекс РФ; - Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; - Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы»; - Устав поселения Вороновское; |
| Цель программы | Сохранность автомобильных дорог местного значения в поселении Вороновское |
| Задачи программы | Улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Качественное выполнение работ по ремонту и дорог; нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства; Обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части |
| Целевые показатели эффективности реализации программы | Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями – 10,5 тыс. кв.м.; Приведение в исправное техническое состояние существующей сети автомобильных дорог местного значения – 2 ед.; Нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства – 5 ед.; Площадь дорожной разметки - 695,16 кв.м. |
| Заказчик программы | администрация поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель программы | администрация поселения Вороновское |
| Координатор программы | глава администрации поселения Вороновское |
| Срок реализации программы | 2021 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств на реализацию мероприятия по Ремонту дорог населенных пунктов – 14 307 200,00 руб., в том числе: - средства бюджета поселения Вороновское – 286 100,00 руб.; - средства субсидии из бюджета города Москвы – 14 021 100,00 руб. Общий объем средств на реализацию мероприятия по нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства – 1 051 970,00 в том числе: - средства бюджета поселения Вороновское – 224 770,00 руб.; - средства субсидии из бюджета города Москвы – 827 200,00 руб. |

- Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами

Сохранность автомобильных дорог в поселении Вороновское зависит от качества и регулярности выполнения работ по ремонту объектов дорожного хозяйства, а также элементов по их обустройству в соответствии с требованиями к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядком выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы, утвержденными постановлением правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП.

Реализация мероприятий программы позволит улучшить состояние и обеспечить нормальное функционирование автомобильных дорог общего пользования и безопасность дорожного движения.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения Вороновское в 2021 году предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по ремонту дорог населенных пунктов поселения Вороновское согласно адресному перечню (приложение 1 к муниципальной программе);

- выполнение работ по нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское согласно адресному перечню (приложение 2 к муниципальной программе).

3. Прогноз развития реализации программы и планируемые показатели по итогам реализации программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик.

В соответствии с целью и задачами программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности.

Исходя из целей программы, предусматриваются основные направления ее реализации:

- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

- развитие и совершенствование автомобильных дорог.

4. Цель, задачи и конечные результаты программы

Целью программы является обеспечение сохранности и совершенствования объектов дорожного хозяйства, устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог поселения Вороновское в отношении автомобильных дорог местного значения.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- качественное выполнение работ по ремонту дорог;

- обеспечение нормативных эксплуатационных свойств покрытий проезжей части;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- улучшение технического состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям;

- нанесение дорожной разметки.

5. Сроки и этапы реализации программы

Программа предусматривает один этап реализации – 2021 год

6. Ресурсное обеспечение программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы.

Финансирование мероприятий программы за счет средств местного бюджета поселения Вороновское и средств субсидии из бюджета города Москвы осуществляется в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 15 359 170,00 руб.

7. Оценка эффективности программы

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивое и безопасное функционирование сети автомобильных дорог городского округа. Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей.

8. Организация управления и контроль за ходом программы

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское.

Администрация поселения Вороновское является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- привлечение организаций для реализации проектов программы в соответствии с действующим законодательством;

- информационно - аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы Совету депутатов поселения Вороновское.

Контроль за исполнением настоящей программы осуществляет глава администрации поселения Вороновское.

9. Перечень мероприятий программы:

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования (руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт объектов дорожного хозяйства асфальтобетонными смесями | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2021 г. | 14 021 100 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
|  |  |  |  | 286 100,00 | Бюджет поселения Вороновское |
| 2 | Нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | I-IV квартал 2021 г. | 827 200,00 | Субсидия из бюджета г. Москвы |
|  |  |  |  | 224 770,00 | Бюджет поселения Вороновское |
|  | Итого |  |  | 15 359 170,00 |  |

Приложение 1 к муниципальной программе

«Ремонт дорог населенных пунктов, проведение работ по нанесению

дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2021 году»

Адресный перечень дорог населенных пунктов поселения Вороновское, подлежащих ремонту в 2021 году

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Границы работ |  | Кате гория | Площадь объекта по титулу, кв. м. |  |  |  | Потребность в ремонте, кв. м. |  |  |  | Общая стоимость работ, руб. (за счет субсидий г. Москвы). | Общая стоимость работ, руб. (за счет средств местного бюджета). | Общая стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная | Конечная |  | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Подъездная дорога от д. Новогромово к СНТ Квартет 4 поле | 0,00 | 682,10 | 8в | 2089,40 | 0,00 | 675,90 | 2765,30 | 2089,40 | 0,00 | 0,00 | 2089,40 | 2 790 105,00 | 56 896,00 | 2 847 001,00 |
| 2 | Дорога с. Вороново (правая сторона) | 0,00 | 2400,80 | 8в | 17026,30 | 0,00 | 0,00 | 17026,30 | 8410,60 | 0,00 | 0,00 | 8410,60 | 11 230 995,00 | 229 204,00 | 11 460 199,00 |
|  | Итого: на 2021 г. |  |  |  | 1915,70 | ---- | 675,90 | 1991,60 | 10500,00 | --- | --- | 10500,00 | 14 021 100,00 | 286 100,00 | 14 307 200,00 |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Ремонт дорог населенных пунктов, проведение работ по нанесению

дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2021 году»

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства, подлежащих нанесению дорожной разметки в поселении Вороновское в 2021 году

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность объекта по оси (п.м) | Линии продольной разметки |  |  |  | Пешеходные переходы 1.14.1 |  | Остановки общественного транспорта 1.17 |  | Стрелы 1.13 |  | Дублирование дорожных знаков 1.20 |  | Обозначения стоянок автотранспорта инвалидов 1.24.3 |  | Парковки 1.1 холодный пластик |  | ИН (шашки) 1.25 |  | Субсидия г. Москвы, руб. | Бюджет администрации поселения Вороновское, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сплошная линия 1.2.1 |  | пунктирная линия 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п.м | кв.м | п.м | кв.м | шт | кв.м | шт | кв.м | шт | кв.м | шт | кв.м | шт | кв.м | м/м | кв.м | шт | кв.м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | Дорога от детского сада №1156 до ВДШИ | 376,00 | 676,00 | 67,60 | 35,00 | 3,50 | 2,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 12,48 | 175 959,28 | 0,00 | 175 959,28 |
| 2 | Дорога п. ЛМС ДК Дружба до мусороуборочной площадки | 146,00 | 253,00 | 25,30 | 98,00 | 9,80 | 1,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 1,95 | 2,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 6,80 | 3,00 | 10,88 | 142 930,55 | 0,00 | 142 930,55 |
| 3 | Дорога с. Вороново (левая сторона) | 2 208,00 | 390,00 | 39,00 | 40,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 0,69 | 24,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 186 725,45 | 0,00 | 186 725,45 |
| 4 | Дорога п.ЛМС от ДК Дружба до м/н Приозерный (Мигалин) | 447,00 | 648,00 | 64,80 | 55,00 | 5,50 | 5,00 | 84,00 | 1,00 | 6,40 | 18,00 | 2,70 | 2,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 11,52 | 281 449,07 | 0,00 | 281 449,07 |
| 5 | Дорога п.ЛМС до ДК Дружба (Больница) | 726,00 | 810,00 | 81,00 | 340,00 | 34,00 | 4,00 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,40 | 3,00 | 2,07 | 58,00 | 52,11 | 0,00 | 0,00 | 40 135,65 | 224 770,00 | 264 905,65 |
|  | Итого за 2021 г. | 3903,00 | 2777,00 | 277,70 | 568,00 | 56,80 | 12,00 | 201,60 | 2,00 | 10,20 | 39,00 | 5,85 | 8,00 | 9,60 | 4,00 | 2,76 | 93,00 | 95,91 | 9,00 | 34,88 | 827 200,00 | 224 770,00 | 1 051 970,00 |