АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.201 год № 57

Об утверждении муниципальной программы

«Текущий ремонт дорог населенных пунктов

в поселении Вороновское на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом  города Москвы  от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях повышения эксплуатационных характеристик дорог и прочностных показателей, а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения Вороновское;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское на 2016 год» (приложение № 1).

2. Утвердить адресный перечень и объемы финансирования объектов дорожного хозяйства, подлежащих ремонту в рамках муниципальной программы «Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское на 2016 год» (приложение № 2, № 3, № 4).

3. Предусмотреть в бюджете поселения Вороновское расходы на финансирование муниципальной программы «Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское на 2016 год».

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Вороновское Тавлеева А.В.

Глава администрации

поселения Вороновское                                                                     Е.П. Иванов

Приложение №1

к постановлению администрации

поселения Вороновское

№ 57  от 06.09.2016 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Текущий ремонт дорог населенных пунктов в поселении Вороновское  на 2016 год».

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | «Текущий ремонт дорог в населенных пунктах поселения Вороновское на 2016 год». |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Бюджетный кодекс РФ; - Закон города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; - Постановление Правительства Москвы от 15.05.2007 года № 384 – ПП «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства (с изменениями от 16.05.2011 года). |
| Заказчик программы | администрация поселения Вороновское |
| Основные разработчики программы | Отдел ЖКХ и Б администрации поселения Вороновское |
| Цель программы | Повышение эксплуатационных характеристик дорог и прочностных показателей, а также развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Задачи программы | Имеющиеся на балансе автомобильные дороги, не отвечающие эксплуатационным требованиям в виду разрушенного покрытия и основания, за счет капитального ремонта произвести полное восстановление и повышение работоспособности дорожного покрытия. Повысить безопасность дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016 год |
| Исполнители программы | Отдел ЖКХ и Б администрации поселения Вороновское |
| Объемы финансирования | Общий объем средств на реализацию мероприятий – 47200,0 тыс. руб., в том числе: - за счет бюджета поселения Вороновское – 16000,0 тыс. руб. - дорожный фонд – 15100,0 тыс. руб. - субсидии на софинансирование расходных обязательств – 16100,0 тыс. руб. |
| Координатор программы | администрация поселения Вороновское. |

1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы.

Значительная степень износа более половины дорог  местного значения сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Выполнение работ по ремонту дорог в полном объеме в ближайшие годы невозможно за счет средств бюджета поселения. Администрация поселения  не может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проблему ремонта дорог необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование из бюджетов всех уровней. Реализация мероприятий муниципальной адресной программы «Текущий ремонт дорог в  населенных пунктах  поселения Вороновское на 2016 год» в виде субсидий местным бюджетам из бюджета Москвы,  позволяет улучшить состояние и обеспечить нормальное  функционирование дорог общего пользования местного значения населенных пунктов поселения.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

- выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения Вороновское согласно приложений.

2. Цель и задачи программы.

Цель программы:

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения Вороновское.

Задачи программы:

Обеспечение содержания, ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

Совершенствование управления дорожным хозяйством.

3. Финансирование программы

Объем финансирования ремонта автомобильных дорог общего пользования осуществляется по типовым расценкам в отношении объемов работ  автомобильных дорог, включенных в программу.

Общий объем финансирования программы составит 47200,0 тыс. руб.,

в т.ч. за счет средств:

- Бюджета г. Москвы -                                  16100 тыс. руб.

- местного бюджета -                                    16000,0 тыс. руб.

- дорожного фонда -                                     15100,0 тыс. руб.

Средства бюджета г. Москвы  на ремонт автомобильных дорог общего пользования предоставляются на условиях безвозмездности, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

4.  Срок реализации программы.

Срок реализации программы устанавливается - 2016 год.

5. Система управления программой.

Ответственность за реализацию программы и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет администрация поселения Вороновское.

Оценка эффективности программы основывается на данных о значениях планируемых и фактически достигнутых показателей, при этом определяются абсолютные и относительные отклонения показателей и осуществляется анализ причин отклонений фактически достигнутых значений показателей от плановых значений.

В годовом отчете указываются:

- уровень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- достигнутые в отчетном периоде значения показателей эффективности реализации программы.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются предложения по их дальнейшему достижению.

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

6. Формирование адресного перечня подлежащих капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках программы.

Перечень автомобильных дорог общего пользования, планируемый для проведения мероприятий в рамках Программы, сформирован по результатам анализа обследования и составления дефектных ведомостей.

Приложение № 2

к постановлению администрации

поселения Вороновское

№ 57  от 06.09.2016 года

Адресный перечень ремонта объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2016 году за счет субсидий города Москвы

| № п/п | Наименование объекта | Границы работ |  | Площадь ремонта объекта, кв. м |  |  |  | Марка АБС, тип вяжущего | Общая стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |  |  |
| 1 | Дорога Калужское шоссе - Д. Юрьевка - СНТ Озерная (объездная д. Троица) | 407 | 2870 | 12 315,00 | 0,00 | 0,00 | 12 315,00 | Б2 | 10 175 884,50 |
| 2 | Дорога Калужское шоссе - Д. Юрьевка - СНТ Озерная (объездная д. Троица) | 4145 | 5830 | 7 169,45 | 0,00 | 0,00 | 7 169,45 | Б2 | 5 924 115,50 |
|  | Итого: |  |  | 19 484,45 | 0,00 | 0,00 | 19 484,45 |  | 16 100 000,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

поселения Вороновское

№ 57  от 06.09.2016 года

Адресный перечень ремонта объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2016 году за счет средств бюджета поселения Вороновское

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность объекта, п.м. | Площадь объекта, кв.м. | Площадь ремонта объекта, кв. м |  |  |  | Марка АБС, тип вяжущего | Общая стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |  |  |
| 1 | Дорога Калужское шоссе - Д. Юрьевка - СНТ Озерная (объездная д. Троица) | 5977,0 | 41922,0 | 1210,2 | 0,0 | 0,0 | 1210,2 | Б2 | 1 000 000,0 |
| 2 | Дорога с. Вороново | 5722, | 29144,3 | 3091,0 | 0,0 | 0,0 | 3091,0 | Б2 | 2 554 093,3 |
| 3 | Дорога д. Семенково (по деревне) | 7111.0 | 30373,0 | 6443,0 | 0,0 | 0,0 | 6443,0 | Б2 | 5 323 850,9 |
| 4 | Дорога д. Семенково | 1460,0 | 4453,0 | 3200,21 | 0,0 | 0,0 | 3200,21 | Б2 | 2 644 336,1 |
| 5 | Дорога д. Косовка (грунт) | 1409,0 | 6726,2 | 3744.0 | 0,0 | 0,0 | 3744,0 | Б2 | 3 093 667,2 |
| 6 | Дорога п.ЛМС, мкр Приозерный | 4497,0 | 24083,0 | 1675,0 | 0,0 | 0,0 | 1675,0 | Б2 | 1 384 052,5 |
|  |  | 26176,0 | 136701,5 | 19363,41 | 0,0 | 0,0 | 19363,41 |  | 16 000 000 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

поселения Вороновское

№ 57  от 06.09.2016 года

Адресный перечень ремонта объектов дорожного хозяйства поселения Вороновское в 2016 году за счет средств дорожного фонда поселения Вороновское

| № п/п | Наименование объекта | Границы работ |  | Площадь ремонта объекта, кв. м |  |  |  | Марка АБС, тип вяжущего | Общая стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальная | Конечная | Проезжая часть | Тротуары | Обочины | Всего |  |  |
| 1 | Дорога конечная остановка 36 авт. №("Сады")до СНТ им.70- летия ВЛКСМ Шубино | 0 | 3945 | 15 783,00 | 0,00 | 0,00 | 15 783,00 | Б2 | 13041686,70 |
| 2 | Дорога конечная остановка 36 автобуса до жд переезда 252 км | 550 | 1080 | 2 491,00 | 0,00 | 0,00 | 2 491,00 | Б2 | 2058313,30 |
|  | Итого: |  |  | 18 274,00 | 0,00 | 0,00 | 18 274,00 |  | 15 100 000,00 |