СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

06 апреля 2016 года  №  05/05

Об утверждении муниципальной целевой Программы

«Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного

водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом города Москвы от 06.11.2002г № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях создания условия для соблюдения гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения на территории поселения Вороновское;

Совет депутатов поселения Вороновское решил:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного  водоснабжения (колодцев) на 2016-2018гг.» (приложение №1)

2. Предусмотреть финансирование муниципальной целевой Программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного  водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» из бюджета поселения Вороновское.

- Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Вороновское Исаева М.К.

Глава

поселения Вороновское                                                                                М.К. Исаев

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

поселения Вороновское

№ 05/05  от 06.04.2016г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ, ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  (КОЛОДЦЕВ) НА 2016-2018 годы»

Паспорт муниципальной целевой Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон города Москвы от 06.11.2002г № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; - Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02; - Устав поселения Вороновское. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2018 год |
| Заказчик Программы | Администрация поселения Вороновское |
| Разработчик Программы | Администрация поселения Вороновское |
| Цели и задачи Программы | - соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения; - санитарная охрана источников нецентрализованного водоснабжения; |
| Исполнители Программы | Администрация поселения Вороновское |
| Объем и источник финансирования Программы | Общий объем финансирования, необходимого для реализации Программы, составляет 4100000 тыс. руб. Объем финансирования Программы носят прогнозный характер и корректируются с учетом возможностей местного бюджета. Источником финансирования является бюджет поселения Вороновское. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения; Повышение качества воды из источников нецентрализованного водоснабжения Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения на территории поселения Вороновское. |
| Контроль исполнения Программы | Координационные работы по реализации Программы осуществляются администрацией поселения Вороновское. Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой поселения Вороновское. |

1. Правовые основы разработки муниципальной целевой Программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»

- Федеральный закон от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон города Москвы от 06.11.2002г № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;

- Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02;

- Устав поселения Вороновское.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного  водоснабжения (колодцев) на 2016-2018гг.» обеспечит доступ населения к источникам нецентрализованного водоснабжения с соблюдением гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

В настоящее время на территории поселения функционирует  81 источник нецентрализованного водоснабжения;

Для решения проблем объектов нецентрализованного водоснабжения на территории  поселение Вороновское необходима разработка данной программы.

- 3. Основные цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является: соблюдение гигиенических требований к качеству воды нецентрализованного водоснабжения; санитарная охрана источников нецентрализованного водоснабжения;

- Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- создать условия для обеспечения населения водными ресурсами;

- сохранение объектов нецентрализованного водоснабжения поселения Вороновское;

- обеспечить доступность населения к объектам водоснабжения во всех населенных пунктах поселения Вороновское;

- 4. Сроки реализации Программы

- Программа рассчитана на три года. В течение всего срока реализации данной Программы планируется проведение мероприятий по ремонту, очистке и дезинфекции объектов нецентрализованного водоснабжения с привлечением финансовых ресурсов бюджета поселения Вороновское для реализации Программы.

- 5. Мероприятия по организации культурно-досуговой деятельности в рамках муниципальной программы «Ремонт, очистка и дезинфекция объектов нецентрализованного  водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы».

- - Проведение ремонтных работ колодцев;

- - Проведение работ по очистке шахт колодцев;

- Постоянный контроль по качеству воды в колодцах, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1175-02

- 6. Ресурсное обеспечение Программы

- Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета поселение Вороновское.

- Общий объем финансирования, необходимого для реализации Программы, составляет 4100000 тыс. руб.

- Объемы финансирования Программы могут быть скорректированы исходя из реальных возможностей бюджета поселения Вороновское.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

- Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, повысит уровень качества воды объектов нецентрализованного водоснабжения, улучшит внешний облик населенных пунктов, даст возможность улучшить экологическое состояние на территории поселения Вороновское .

8. Система организации контроля за исполнением Программы

Координационные работы по реализации Программы осуществляются  администрацией поселения Вороновское.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой поселения Вороновское.

Приложение

к муниципальной целевой

Программе «Ремонт, очистка и дезинфекция

объектов нецентрализованного водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы»

|  |  | План мероприятий и сроки по реализации муниципальной целевой Программы «Ремонт, очистка и дезинфекция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объектов нецентрализованного |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения (колодцев) на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование мероприятия |  | Место расположения колодца | Источник финансирования | срок исполнения |  |  |  |
| 1 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, д. 25 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 2 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, д. 35 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 3 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, д. 27 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 4 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, д. 141 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 5 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, д. 127 «А» | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 6 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново д. 10 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 7 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, напротив д. 15 «А» | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 8 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, д. 2 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 9 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, д. 75 «А» (напротив д. 82) | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 10 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Косовка, д. 12 «А» | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 11 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Косовка, д. 3 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 12 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Косовка д. 7 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 13 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Косовка, д. 18 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 14 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Косовка, д. 47 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 15 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Косовка, д. 27 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 16 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Косовка, д. 34 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 17 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Косовка, д. 56 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 18 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Семенково, ул. Веневская, д. 38 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 19 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Семенково, ул. Веневская, д. 31 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 20 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Львово, д. 20 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 21 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Богоявление, д. 22 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 22 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Богоявление, у детской площадки | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 23 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Богоявление, у пруда за магазином | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 24 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Сахарово, д. 19 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 25 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Сахарово, д. 22 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 26 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Новогромово, д. 3 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 27 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, п. Вороновское д. Новогромово д. 41 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 28 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Новогромово, д. 20 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 29 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Ясенки, д. 10 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 30 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Ясенки, д. 30 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 31 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Ясенки, д. 44 (у магазина «Дикси») | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 32 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Ясенки, д. 18 «А» | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 33 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка, д. 19 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 34 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка, д. 46 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 35 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка, д. 31 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 36 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка, д. 28 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 37 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка, д. 5 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 38 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, п. Вороновское д. Юдановка д. 2 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 39 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Покровское, д. 4 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 40 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка, д. 38 (у Храма) | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 41 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Ворсино, д. 1 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 42 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Ворсино, д. 30 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 43 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Юрьевка, д. 7 «В» | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 44 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Юрьевка, д.29 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 45 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Юрьевка, д. 25 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 46 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Свитино, д. 32 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 47 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Свитино, д. 14 «А» | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 48 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Троица, д. 7 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 49 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Троица, д. 22 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 50 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Безобразово, д.38 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 51 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Безобразово, д.13 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 52 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Рыжово, д. 3 «А» | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 53 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Рыжово, напротив д. 13 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 54 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Рыжово, напротив д. 23 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 55 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Бабенки, д.27 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 56 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Бабенки, д.40 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 57 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Бакланово, д. 22 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 58 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Бакланово, д. 8 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 59 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Бакланово, д. 13 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 60 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Филино, ул. Приозерная, д. 19 | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 61 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Филино, д. 14 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 62 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Голохвастово, д. 2 «А» (вблизи метеостанции) | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 63 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва пос. Вороновское, д. Голохвастово, д. 6 «В» | из средств поселения Вороновское | 2018 год |  |  |  |
| 64 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Голохвастово, д. 13 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 65 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Никольское, д. 21 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 66 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, с. Никольское, д. 8 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 67 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, пос. ЛМС, м-н Центральный, у д. 17 | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 68 | ремонт, очистка объектов нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва. пос. Вороновское, пос. ЛМС. м-н Центральный, у д. 32 «А» | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 69 | обустройство нового объект нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Бабенки, д.2 | из средств поселения Вороновское | 2017 год |  |  |  |
| 70 | обустройство нового объект нецентрализованного водоснабжения |  | г. Москва, пос. Вороновское, д. Ясенки, Новогромовский п-д | из средств поселения Вороновское | 2016 год |  |  |  |
| 71 | проведение лабораторного исследования воды на микробиологические и санитарно-химические показатели |  | все объекты нецентрализованного водоснабжения | из средств поселения Вороновское | 2016-2018 |  |  |  |