****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РЕШЕНИЕ**

**15 мая 2019 года № 04/01**

**О выполнении наказов**

**избирателей на 2015-2019 годы**

 На основании решения Совета депутатов поселения Вороновское от 29.01.2015 года № 01/10 «Об утверждении наказов избирателей на 2015 – 2019 годы» (в редакции решений от 23.09.2015 года № 09/14, от 13.09.2017 года № 06/02), рассмотрев информацию администрации поселения Вороновское о проделанной работе по исполнению наказов избирателей на 2015 – 2019 годы;

**Совет депутатов поселения Вороновское решил:**

 1. Наказы избирателей на 2015-2019 годы считать выполненными.

 2. Рекомендовать администрации поселения Вороновское:

 2.1. совместно с ГУП «Моссвет» в рамках государственной программы г. Москвы продолжить работу по ремонту и (или) устройству уличного освещения в населенных пунктах поселения Вороновское;

 2.2. совместно с Департаментом развития новых территорий г. Москвы в рамках государственной программы г. Москвы продолжить работу по проектированию и перспективному строительству сетей канализации и водоснабжения населенных пунктов поселения Вороновское;

 2.3. совместно с ГКУ г. Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» и ГУП «Мосгортранс» продолжить работу по организации внутренних транспортных маршрутов общественного транспорта в д. Безобразово и д. Новогромово, по окончании локальных мероприятий по обустройству улично – дорожной сети Департаментом капитального ремонта г. Москвы;

 2.4. продолжить работу по оказанию содействия в газификации части частных жилых домов с. Богоявления, в рамках программы АО «Мосгаз».

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Вороновское Исаева М.К.

**Глава**

**поселения Вороновское М.К. Исаев**

**Наказы избирателей на 2015-2019 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Вид работ (услуг) по выполнению наказов** | **Наименование** **населенного пункта** | **Информация о ходе выполнения** |
| 1 | выполнено |  |  |
| 2 | Провести ремонт и (или) устройство уличного освещения в населенных пунктах  |  д. Косовка д. Голохвастовос. Свитинод. Ясенки д. Сахаровод. Новогромовод. Семенково с. Вороновод. Юдановкад. ЮрьевкаСНТ «Вороново»с. Богоявлениемкр. Солнечный городокгаражи 83 (мкр. Солнечный городок)п. ЛМС, мкр. Приозерный, ул. Новая | д. Косовка – общая потребность 80 светильников. В 2019г. запланировано устройство в д. Косовка – 51 свет-ков, в 2020г – 17 светильников, в 2021г. 12 светильников.д. Голохвастово - общая потребность 28 светильников. В 2022г. запланировано в д. Голохвастово – 28 светильников.с. Свитино – общая потребность 464 светильников (в том числе подъездные дороги к СНТ). В 2019г. запланировано устройство 6 светильников. В 2021г запланировано в д. Свитино – 52 светильника, В 2022г. запланировано д. Свитино – 406 свет-ков.д. Ясенки – общая потребность 100 светильников (в том числе подъездные дороги к СНТ). В 2019г. запланировано устройство 4 светильников. В 2020г. запланировано д. Ясенки – 72 свет-ка. В 2021г. запланировано д. Ясенки – 24 свет-ка. д. Сахарово – общая потребность 83 светильников. Выполнено в 2018г. - 67 свет-ков. В 2019г. запланировано устройство в, д. Сахарово – 12 свет-ков, в 2020г. – 16 светильников, в 2021г. – 10 светильников, в 2022г. – 45 светильников.д. Новогромово – общая потребность 256 светильников. В 2019г. запланировано устройство – 9 светильников, В 2020г. – 67 светильников, в 2022г. – 180 светильников.д. Семенково – общая потребность 56 светильников. В 2019г. запланировано устройство в д. Семенково – 15 свет.,в 2020г. - 41 светильник.с. Вороново – общая потребность 508 светильников. В 2018г. выполнено устройство 2 свет-ка. В 2019г. запланировано устройство в с. Вороново – 114 свет., в 2020г. – 55 светильников, в 2021г. - 150 светильников, в 2022г. – 189 светильников.д. Юдановка - общая потребность 161 светильников. В 2018г. выполнено устройство 39 светильников. В 2019г. запланировано устройство – 10 светильников. В 2020г. – 24 светильника, в 2021г. – 127 светильников.д. Юрьевка- общая потребность 418 светильников (в том числе подъездные дороги к СНТ). В 2019г. запланировано устройство в д. Юрьевка – 44 светильника. В 2020г. – 16 светильников. В 2021г запланировано– 208 светильника, в 2022г. – 150 светильников.СНТ «Вороново» в 2019г. запланировано устройство освещения дороги до СНТ «Вороново» - 25 светильников.с. Богоявление - общая потребность 293 светильников (в том числе подъездные дороги). В 2019г. запланировано – 6 светильников, в 2022г. – 287 светильников.мкр. Солнечный городок гаражи 83 (мкр. Солнечный городок). В 2018г. выполнено устройство 5 светильников. п. ЛМС, мкр. Приозерный, ул. Новая – общая потребность 5 светильников, Выполнено в 2018г. - 5 светильников. |
| 3 | Организовать работы по проектированию и перспективному строительству сетей канализации и водоснабжения населенных пунктов | д. Косовкад. Безобразовс. Свитинод. Семенковос. Вороновод. Баклановос. ПокровскоеСНТ «Вороново»д. Юдановкад. Ясенкид. Львово | Не выполнено, в связи с отсутствием утвержденного Генерального плана развития территории ТиНАО г. Москвы |
| 4 | Организовать работы по устройству пешеходных переходов | д. Косовкад. Львово | В д. Косовка пешеходный переход в конце деревни, со стороны д. Семенково, оборудован. В районе магазина «Пятерочка» принято положительное решение ОКБДД префектуры ТиНАО г. Москвы на строительство остановочных павильонов с пешеходным переходом. Материалы направлены для проектирования в ГУП «Мосгортранс». В д. Львово пешеходный переход в указанном месте (в районе поворота на ж/д. ст Кресты) по рекомендациям сотрудников ГИБДД оборудовать невозможно из-за недостаточной зоны обзора (поворот). |
| 5 | Произвести обустройство зон отдыха и установка МАФ | д. Голохвастовод. Новогромово с. Покровское | д. Голохвастово, с. Покровское отсутствует неразграниченная территория с площадью достаточной для размещения зон отдыха. В д. Новогромово предложенная неразграничная территория для размещения детской площадки не согласована жителями близлежащих домов, другой участок отсутствует. |
| 6 | Организовать работы по ремонту или устройству новых остановочных павильонов  | д. Косовкад. Голохвастовод. Сахаровод. Семенково с. Вороново (церкви) п. ЛМС (в т.ч. м-н Солнечный городок новый)д. Юдановкаповорот с Варшавского ш. в сторону п. ЛМС | Замена ОП производится в соответствии с графиком ГУП «Мосгортранс». Строительство ОП в с. Вороново у церкви предполагается при выполнении работ при организации нового автобусного маршрута № 629 в 2019г. |
| 7 | Организовать работы по устройству тротуаров | д. Голохвастово д. Бабенкид. Ясенки д. Сахаровод. Юдановка (с выходом на Варшавское ш.) д. Косовкад. Львовос. Вороново | Устройство дорожно-тропиночной сети запланировано:д. Голохвастово (левая сторона) на 2019г, д. Голохвастово (правая сторона) на 2020г;д. Бабенки (правая сторона) на 2019г, д. Бабенки (левая сторона) на 2020г;д. Ясенки (правая сторона) выполнен в 2018г, д. Ясенки (левая сторона) на 2019г;д. Сахарово (левая сторона) выполнен в 2017г, д. Сахарово (правая сторона) на 2019 год;д. Юдановка на 2020г (правая, левая сторона);д. Косовка на 2019г (правая, левая сторона);д. Львово на 2019г (правая, левая сторона);с. Вороново на 2019г (правая, левая сторона); |
| 8 | Улучшить электроснабжение в домах | д. Бабенкид. Ясенки с. Вороновос. Свитино  | Улучшено электоснабжение в результате реконструкции ЛЭП в следующих населенных пунктах: д. Бабенки - Реконструкция КВЛ – 10кВ фидр 7 в 2018г.д. Ясенки - Реконструкция КВЛ – 10кВ фидр 20 в 2018.д. Свитино - Реконструкция КВЛ – 10кВ фидр 7 в 2018.с. Вороново - Реконструкция КВЛ – 10кВ фидр 3 в 2018. |
| 9 | Организовать работы по устройству уличного освещения дорог-подъездов к населенным пунктам  | д. БезобразовоСНТ «Вороново» | В 2019г. запланировано устройство освещения подъездной дороги к д. Безобразово – 40 свет-ков и к СНТ «Вороново» - 25 свет. |
| 10 | Провести работы по организации внутренних транспортных маршрутов, увеличению маршрутов общественного транспорта | д. Безобразово д. Новогромово | В д. Безобразово организация маршрутов общественного транспорта в данный момент не возможна из-за узкой проезжей части. Расширение проезжей части включено в программу «Мой район». В д. Новогромово в данный момент перевозка населения транспортом ГУП «Мосгортранс» не осуществляется. Данный вопрос запланирован для подачи в ДРТиДТИ на рассмотрение как организация нового маршрута до 16.04.2019 г. |
| 11 | Организовать работы по расширению дороги от Калужского шоссе до деревни | д. Безобразово д. Семенково (плотина) | Расширение дороги от Калужского шоссе по деревне д. Безобразово до границ поселения Вороновское в 2019 году включено в программу «Мой район», которая будет учитываться Департаментами г. Москвы при планировании работ по новому строительству, реконструкции объектов дорожного хозяйства на территории Новой москвы Расширение дороги в д. Семенково выполнен в 2018 году. |
| 12 | Организовать работы по выносу высоковольтной линии  | д. Безобразово | Работы выполнены. |
| 13 | Организовать работы по ремонту и очистке колодцев | с. Свитино д. Ясенкид. Сахарово д. Семенковос. Вороновоп. ЛМСд. Ворсинод. Голохвастовод. Бабенкид. Косовка | **с. Свитино – выполнено;**с. Свитино, д.6 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)с. Свитино, д.32 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)**д. Ясенки – выполнено;**д. Ясенки, Новогромовский проезд – обустройство нового колодца (2016г)д. Ясенки, д.30 – ремонт и очистка колодца (2016г)д. Ясенки, д.18 «А» – ремонт и очистка колодца (2016г)д. Ясенки, д.10 - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)д. Ясенки, д.10 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)д. Ясенки, д.18 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)д. Ясенки, д.30 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)д. Ясенки, д.44 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д. Ясенки, д.15 «А» - очистка, дезинфекция колодца, ремонт швов (2018г)д. Ясенки, д.45 «А» - очистка, дезинфекция колодца, ремонт швов (2018г) **д. Сахарово – выполнено;**д.Сахарово, д.22 - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)д.Сахарово, д.19 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д.Сахарово, д.14 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д.Сахарово, д.4 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д.Сахарово, д.6 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д.Сахарово, д.22 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)**д. Семенково – выполнено**д. Семенково, д.31 – ремонт и очистка колодца (2016г)д.Семенково, д.31 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)д.Семенково, д.38 - тампонирование (2018г)**с. Вороново – выполнено;**д. Вороново, д.141 – ремонт и очистка колодца (2016г)д. Вороново, д.2 – ремонт и очистка колодца (2016г)д. Вороново, д.75 «А» – ремонт и очистка колодца (2016г)д. Вороново, д.10 – очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)д. Вороново, д.35 – очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)д. Вороново, (напротив дома 15) – очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, замена скамьи (2018г)д. Вороново, д.2 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)д. Вороново, д.75 «А» – очистка, дезинфекция колодца (2018г)д. Вороново, д.10 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)д. Вороново, д.127 «А» – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д. Вороново, д.141 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)д. Вороново, д.25 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д. Вороново, д.27 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д. Вороново, д.35 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)д. Вороново, д.94 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д. Вороново, д.86 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)**п. ЛМС – выполнено;**п. ЛМС, м-н Центральный, д.17 - ремонт и очистка колодца (2016г)п. ЛМС, м-н Центральный, д.32 «А» - ремонт и очистка колодца (2016г)п. ЛМС, м-н Центральный, д.17 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)п. ЛМС, м-н Центральный, д.32 «А» - очистка, дезинфекция колодца, замена скамьи (2018г)**д. Ворсино – выполнено;**д. Ворсино, д.30 - ремонт и очистка колодца (2016г)д. Ворсино, д.1 - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)д. Ворсино, д.30 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)д. Ворсино, д.1 - – очистка, дезинфекция колодца (2018г)**д. Голохвастово – выполнено;**д. Голохвастово, д.13 - ремонт и очистка колодца (2016г)д. Голохвастово, д.13 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)д. Голохвастово, д.2 «А» – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д. Голохвастово, д.6 «В» – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)**д. Бабенки – выполнено;**д.Бабенки, д.40 - ремонт и очистка колодца (2016г)д.Бабенки, д.27 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д.Бабенки, д.18 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д.Бабенки, д.4 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д.Бабенки, д.32 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д.Бабенки, д.40 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)**д. Косовка – выполнено**.д. Косовка, д.7 – ремонт и очистка колодца (2016г)д. Косовка, д.47 – ремонт и очистка колодца (2016г)д. Косовка, д.34 – ремонт и очистка колодца (2016г)д. Косовка, д.12 «А» - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)д.Косовка, д.18 - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)д.Косовка, д.27 - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)д.Косовка, д.12 «А» - очистка, дезинфекция колодца (2018г)д.Косовка, д.18 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)д.Косовка, д.27 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)д.Косовка, д.3 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)д.Косовка, д.34 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)д.Косовка, д.47 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)д.Косовка, д.56 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)д.Косовка, д.7 - очистка, дезинфекция колодца (2018г) |
| 14 | исключить |  |  |
| 15 | Улучшить электроснабжение(ремонт подстанций, замена проводов на СИБ иобустроить уличное освещение до МКД № 12) | с. Свитино, д. Ясенкип. ЛМС м-н Центральный | Улучшено электроснабжение в результате реконструкции ЛЭП в следующих населенных пунктах: В 2018 выполнена реконструкция сети КВ-0,4 (замена провода сип.2 большего диаметра) в п. ЛМС, мкр. «Центральный».с. Свитино - Реконструкция КВЛ – 10кВ фидр 7 в 2018 году.Уличное освещение к дому 12 п. ЛМС существует. |
| 16 | исключить |  |  |
| 17 | исключить |  |  |
| 18 | исключить |  |  |
| 19 | выполнено |  |  |
| 20 | Организовать работы по устройству решеток на чердачных и подвальных окнах в п. ЛМС м-н Солнечный городок,п. ЛМС м-н Центральный МКД № 26, 27 | п. ЛМС  | п. ЛМС, мкр. «Центральный», д.26,27 – выполнено – выполнено в 2017 г.п. ЛМС м-н Солнечный городок – выполнено в 2016 г. |
| 21 | выполнено |  |  |
| 22 | выполнено |  |  |
| 23 | Организовать работы по ремонту подъездов МКД п. ЛМС м-н Солнечный городок | п. ЛМС  | В 2018г. отремонтированы подъезды пос. ЛМС мкр. «Солнечный городок», д. 4На 2019г. запланированы ремонты подъездов пос. ЛМС мкр. «Солнечный городок», д. 3В поселении Вороновское ремонт подъездов осуществляется по всем МКД в плановом порядке в соответствии с возможностями бюджета. План ремонта подъездов формируется ежегодно в зависимости от технического состояния подъездов. |
| 24 | Организовать работы по укладке асфальта по центральным улицам в м-н Солнечный  | п. ЛМС  | Выполнен ремонт дорог в 2018 году в микрорайоне «Солнечный», общей площадью 4110 кв. м. (дорога ЖСК Солнечный городок» ТОС «Дружба» Ось А, Г, Е, Ж, К). |
| 25 | выполнено |  |  |
| 26 | выполнено |  |  |
| 27 | исключить |  |  |
| 28 | выполнено |  |  |
| 29 | Организовать работы по ремонту футбольного поля МБУ «СК «Вороново» | п. ЛМС | Ремонт выполнен. Так же реконструкция футбольного поля включена в программу «Мой район» |
| 30 | выполнено |  |  |
| 31 | Организовать содействие по газификации частных жилых домов | с. Богоявление | Старосте д. Богоявления неоднократно давались разъяснения о порядке подключения к сетям ГУП МО «Мособлгаз» |
| 32 | выполнено |  |  |
| 33 | выполнено |  |  |
| 34 | исключить |  |  |
| 35 | выполнено |  |  |
| 36 | Организовать работы по ремонту подъездов п. ЛМС м-н Центральный  МКД № 26, 27, 34 | п. ЛМС  | п. ЛМС, мкр. Центральный ремонт подъездов выполнен:д. 34 в 2017 году;д. 26, д. 27 в 2018 году. |
| 37 | выполнено |  |  |
| 38 | Организовать работы по ремонту фасадов МКД  | д. Львово ул. Железнодорожная | Выполнен ремонт швов в 2016 году.Дом включен в программу реновации жилья, до реновации в МКД будет проводиться только поддерживающий ремонт |
| 39 | выполнено |  |  |
| 40 | выполнено |  |  |
| 41 | Организовать работы по ремонту набережной «декоративного» пруда, с обустройством «плавающего» фонтана | п. ЛМС | I этап работ по благоустройству Городского пруда и прилегающей территории выполнен в 2018 году, II этап запланирован на 2019 год. |
| 42 | выполнено |  |  |
| 43 | выполнено |  |  |
| 44 | исключить |  |  |
| 45 | выполнено |  |  |
| 46 | выполнено |  |  |
| 47 | Организовать работы по ремонту дорог | с. Вороновод. Юдановкак д. Семенково | **В 2018 году выполнен ремонт:**- «Дорога с. Вороново (левая сторона)» общей площадью 3759 кв. м. (Оси Б, Е, И, Л);- «Дорога с. Вороново (правая сторона)» общей площадью 7842 кв. м. (Оси Б, В, З, Д, Е);- «Дорога с. Вороново МКР Лесхоз» общей площадью 2681 кв. м. (Оси А, Б, В);- «Дорога с. Вороново к МКР Пролетарий» общей площадью 3789 кв. м. (Ось А, Б);- «Дорога д. Юдановка (правая сторона) общей площадью 7243 кв. м. (Оси А, Б, В, Г);- «Дорога д. Семенково общей площадью 12952 кв. м. (Оси М, Т, К, У, Ф, Ц, С);**В 2019 году запланировано:**- «Дорога с. Вороново (левая сторона)» общей площадью 726,8 кв. м. (Ось Ж);- «Дорога с. Вороново (правая сторона)» общей площадью 2396,3 кв. м. (Оси Д, И);- «Дорога д. Семенково общей площадью 2836,6 кв. м. (Оси Э, Н, Р, В, Ш); |
| 48 | выполнено |  |  |
| 49 | провести работы по окувечиванию от дороги «подъезд к Вороново» до МКД №12 пос. ЛМС  | п. ЛМС м-н Центральный  | Работы по окувечиванию технически не возможно провести. Между краем проезжей части и ограждением частных участков, стен МКД расположены воздушная линия электроснабжения и освещения, деревья, кустарники, ограждения газонов. Расстояние от края проезжей части до границ частных участков, МКД, инженерных сетей, деревьев не достаточно для устройства кювета. |
| 50 | выполнено |  |  |
| 51 | Проработать вопрос о строительстве бассейна  |  | Департамент развития новых территорий г. Москвы давал предложение о строительстве бассейна вблизи СНТ «70 лет ВЛКСМ». Администрация поселения Вороновское не рекомендовала строительство бассейна в указанном месте из – за удаленности от п. ЛМС. |
| 52 | установить памятника погибшим воинам в ВОВ | д. Голохвастовод. Бабенки | Ответственным за исполнение данного наказа является депутат Рекута А.Л. Получить информация о ходе выполнения данного наказа не представляется возможным. |
| 53 | передача жилого фонда пос. д/о Вороново в муниципальную собственность. После передачи объектов жилого фонда и благоустройства в муниципальную собственность провести работы по ремонту жилого фонда и благоустройства территории. | пос. д/о Вороново МКД № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | С 01.01.2019 года жилой фонд пос. д/о Вороново передан от Министерства экономического развития РФ в муниципальную собственность поселения Вороновское г. Москвы.В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2015 г. N 952-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. N 832-ПП" МКД включены в программу капитального ремонта города Москвы на 2021 – 2044 гг.:Дома д/о Вороново, д.1, 2, 3,4, 5, 62 – капитальный ремонт запланирован на 2021-2023 года.д/о Вороново, д.6 – 2024- 2026 годад/о Вороново, д.7 – 2033- 2035; 2042-2044 годаРемонт подъездов многоквартирных жилых будет производиться в рамках программы капитального ремонта.Благоустройство территории жилых домов №1,2,3,4,5,6 выполнено - в 2017 году.Дворовые территории домов №6,7 благоустройство выполнено в 2016г |

**Наказы текущие и поставленные на контроль**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | выполнено |  |  |
| 2 | Организовать работы по обеспечению вывоза мусора и (или) устройству (ремонту) мусоросборочной площадки | д. Бабенкип. ЛМС (за столовой) | Жители д. Бабенки осуществляют вывоз мусора самостоятельно на ближайшие площадки или со слов жителей «Везут по месту постоянной прописки», коллективные и индивидуальные договора на вывоз мусора отсутствуют. Для жителей п. ЛМС (за столовой) в шаговой доступности имеется мусоросборочная площадка по адресу: п. ЛМС, мкр. Центральный д. 21.С 2015г. по настоящее время письменных обращений с предложениями об устройстве мусоросборочных площадок от жителей и старост населенных пунктов в администрацию поселения Вороновское не поступало |
| 3 | Организовать работу по улучшению охраны общественного порядка | д. Безобразово,д. Новогромовод. Семенковод. Сахаровоп. ЛМС | Выполнено |
| 4 | выполнено |  |  |
| 5 | исключить |  |  |
| 6 | Оказать содействие по уборке демонтированных опор электроснабжения | д. Ясенкид. Сахарово | Выполнено |
| 7 | Оказать содействие по развитию сети телефонной связи | д. Новогромово | В д. Новогромово установлена вышка оператора ТЕЛЕ-2. Предлагается данный вопрос снять с контроля. |
| 8 | Организовать работы по вырезке сухостоя | д. Ворсино д. Баклановод. Семенковод. Бабенкис. Вороновоп. ЛМС | Работы по удалению сухостойных деревьев производятся на основании оформленного предписания выданного Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы на основании Постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы"В 2018г. по обращениям граждан, за счет местного бюджета, проведены работы по удалению сухостойных, аварийных деревьев на основании предписания Департамента природопользования и охраны окружающей среды (далее-ДПиООС) г. Москвы в количестве 198 шт. Также проведены работы по обрезке отдельных ветвей деревьев в количестве 400 шт. В 2019г. по поступившим обращениям граждан, за счет местного бюджета, работы по удалению сухостойных, аварийных деревьев будут продолжены. |
| 9 | Улучшить работу УК «Шишкин лес». Информировать население о формировании тарифов ЖКХ | п. ЛМС | Информирование населения о формировании тарифов ЖКХ производится по средством сайта администрации поселения Вороновское, сайт управляющей организации ООО «УК «Шишкин Лес», на встречах с населением, информационных стендах. |
| 10 | выполнено |  |  |
| 11 | выполнено |  |  |