****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РЕШЕНИЕ**

**15 мая 2019 года № 04/01**

**О выполнении наказов**

**избирателей на 2015-2019 годы**

На основании решения Совета депутатов поселения Вороновское от 29.01.2015 года № 01/10 «Об утверждении наказов избирателей на 2015 – 2019 годы» (в редакции решений от 23.09.2015 года № 09/14, от 13.09.2017 года № 06/02), рассмотрев информацию администрации поселения Вороновское о проделанной работе по исполнению наказов избирателей на 2015 – 2019 годы;

**Совет депутатов поселения Вороновское решил:**

1. Наказы избирателей на 2015-2019 годы считать выполненными.

2. Рекомендовать администрации поселения Вороновское:

2.1. совместно с ГУП «Моссвет» в рамках государственной программы г. Москвы продолжить работу по ремонту и (или) устройству уличного освещения в населенных пунктах поселения Вороновское;

2.2. совместно с Департаментом развития новых территорий г. Москвы в рамках государственной программы г. Москвы продолжить работу по проектированию и перспективному строительству сетей канализации и водоснабжения населенных пунктов поселения Вороновское;

2.3. совместно с ГКУ г. Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» и ГУП «Мосгортранс» продолжить работу по организации внутренних транспортных маршрутов общественного транспорта в д. Безобразово и д. Новогромово, по окончании локальных мероприятий по обустройству улично – дорожной сети Департаментом капитального ремонта г. Москвы;

2.4. продолжить работу по оказанию содействия в газификации части частных жилых домов с. Богоявления, в рамках программы АО «Мосгаз».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Вороновское Исаева М.К.

**Глава**

**поселения Вороновское М.К. Исаев**

**Наказы избирателей на 2015-2019 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид работ (услуг) по выполнению наказов** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Информация о ходе выполнения** |
| 1 | выполнено |  |  |
| 2 | Провести ремонт и (или) устройство уличного освещения в населенных пунктах | д. Косовка  д. Голохвастово  с. Свитино  д. Ясенки  д. Сахарово  д. Новогромово  д. Семенково  с. Вороново  д. Юдановка  д. Юрьевка  СНТ «Вороново»  с. Богоявление  мкр. Солнечный городок  гаражи 83 (мкр. Солнечный городок)  п. ЛМС, мкр. Приозерный, ул. Новая | д. Косовка – общая потребность 80 светильников. В 2019г. запланировано устройство в д. Косовка – 51 свет-ков, в 2020г – 17 светильников, в 2021г. 12 светильников.  д. Голохвастово - общая потребность 28 светильников. В 2022г. запланировано в д. Голохвастово – 28 светильников.  с. Свитино – общая потребность 464 светильников (в том числе подъездные дороги к СНТ). В 2019г. запланировано устройство 6 светильников. В 2021г запланировано в д. Свитино – 52 светильника, В 2022г. запланировано д. Свитино – 406 свет-ков.  д. Ясенки – общая потребность 100 светильников (в том числе подъездные дороги к СНТ). В 2019г. запланировано устройство 4 светильников. В 2020г. запланировано д. Ясенки – 72 свет-ка. В 2021г. запланировано д. Ясенки – 24 свет-ка.  д. Сахарово – общая потребность 83 светильников. Выполнено в 2018г. - 67 свет-ков. В 2019г. запланировано устройство в, д. Сахарово – 12 свет-ков, в 2020г. – 16 светильников, в 2021г. – 10 светильников, в 2022г. – 45 светильников.  д. Новогромово – общая потребность 256 светильников. В 2019г. запланировано устройство – 9 светильников, В 2020г. – 67 светильников, в 2022г. – 180 светильников.  д. Семенково – общая потребность 56 светильников. В 2019г. запланировано устройство в д. Семенково – 15 свет.,  в 2020г. - 41 светильник.  с. Вороново – общая потребность 508 светильников. В 2018г. выполнено устройство 2 свет-ка. В 2019г. запланировано устройство в с. Вороново – 114 свет., в 2020г. – 55 светильников, в 2021г. - 150 светильников, в 2022г. – 189 светильников.  д. Юдановка - общая потребность 161 светильников. В 2018г. выполнено устройство 39 светильников. В 2019г. запланировано устройство – 10 светильников. В 2020г. – 24 светильника, в 2021г. – 127 светильников.  д. Юрьевка- общая потребность 418 светильников (в том числе подъездные дороги к СНТ). В 2019г. запланировано устройство в д. Юрьевка – 44 светильника. В 2020г. – 16 светильников. В 2021г запланировано– 208 светильника, в 2022г. – 150 светильников.  СНТ «Вороново» в 2019г. запланировано устройство освещения дороги до СНТ «Вороново» - 25 светильников.  с. Богоявление - общая потребность 293 светильников (в том числе подъездные дороги). В 2019г. запланировано – 6 светильников, в 2022г. – 287 светильников.  мкр. Солнечный городок гаражи 83 (мкр. Солнечный городок). В 2018г. выполнено устройство 5 светильников.  п. ЛМС, мкр. Приозерный, ул. Новая – общая потребность 5 светильников, Выполнено в 2018г. - 5 светильников. |
| 3 | Организовать работы по проектированию и перспективному строительству сетей канализации и водоснабжения населенных пунктов | д. Косовка  д. Безобразов  с. Свитино  д. Семенково  с. Вороново  д. Бакланово  с. Покровское  СНТ «Вороново»  д. Юдановка  д. Ясенки  д. Львово | Не выполнено, в связи с отсутствием утвержденного Генерального плана развития территории ТиНАО г. Москвы |
| 4 | Организовать работы по устройству пешеходных переходов | д. Косовка  д. Львово | В д. Косовка пешеходный переход в конце деревни, со стороны д. Семенково, оборудован. В районе магазина «Пятерочка» принято положительное решение ОКБДД префектуры ТиНАО г. Москвы на строительство остановочных павильонов с пешеходным переходом. Материалы направлены для проектирования в ГУП «Мосгортранс». В д. Львово пешеходный переход в указанном месте (в районе поворота на ж/д. ст Кресты) по рекомендациям сотрудников ГИБДД оборудовать невозможно из-за недостаточной зоны обзора (поворот). |
| 5 | Произвести обустройство зон отдыха и установка МАФ | д. Голохвастово  д. Новогромово  с. Покровское | д. Голохвастово, с. Покровское отсутствует неразграниченная территория с площадью достаточной для размещения зон отдыха.  В д. Новогромово предложенная неразграничная территория для размещения детской площадки не согласована жителями близлежащих домов, другой участок отсутствует. |
| 6 | Организовать работы по ремонту или устройству новых остановочных павильонов | д. Косовка  д. Голохвастово  д. Сахарово  д. Семенково  с. Вороново (церкви)  п. ЛМС (в т.ч. м-н Солнечный городок новый)  д. Юдановка  поворот с Варшавского ш. в сторону п. ЛМС | Замена ОП производится в соответствии с графиком ГУП «Мосгортранс». Строительство ОП в с. Вороново у церкви предполагается при выполнении работ при организации нового автобусного маршрута № 629 в 2019г. |
| 7 | Организовать работы по устройству тротуаров | д. Голохвастово  д. Бабенки  д. Ясенки  д. Сахарово  д. Юдановка (с выходом на Варшавское ш.)  д. Косовка  д. Львово  с. Вороново | Устройство дорожно-тропиночной сети запланировано:  д. Голохвастово (левая сторона) на 2019г, д. Голохвастово (правая сторона) на 2020г;  д. Бабенки (правая сторона) на 2019г, д. Бабенки (левая сторона) на 2020г;  д. Ясенки (правая сторона) выполнен в 2018г, д. Ясенки (левая сторона) на 2019г;  д. Сахарово (левая сторона) выполнен в 2017г, д. Сахарово (правая сторона) на 2019 год;  д. Юдановка на 2020г (правая, левая сторона);  д. Косовка на 2019г (правая, левая сторона);  д. Львово на 2019г (правая, левая сторона);  с. Вороново на 2019г (правая, левая сторона); |
| 8 | Улучшить электроснабжение в домах | д. Бабенки  д. Ясенки  с. Вороново  с. Свитино | Улучшено электоснабжение в результате реконструкции ЛЭП в следующих населенных пунктах:  д. Бабенки - Реконструкция КВЛ – 10кВ фидр 7 в 2018г.  д. Ясенки - Реконструкция КВЛ – 10кВ фидр 20 в 2018.  д. Свитино - Реконструкция КВЛ – 10кВ фидр 7 в 2018.  с. Вороново - Реконструкция КВЛ – 10кВ фидр 3 в 2018. |
| 9 | Организовать работы по устройству уличного освещения дорог-подъездов к населенным пунктам | д. Безобразово  СНТ «Вороново» | В 2019г. запланировано устройство освещения подъездной дороги к д. Безобразово – 40 свет-ков и к СНТ «Вороново» - 25 свет. |
| 10 | Провести работы по организации внутренних транспортных маршрутов, увеличению маршрутов общественного транспорта | д. Безобразово  д. Новогромово | В д. Безобразово организация маршрутов общественного транспорта в данный момент не возможна из-за узкой проезжей части. Расширение проезжей части включено в программу «Мой район». В д. Новогромово в данный момент перевозка населения транспортом ГУП «Мосгортранс» не осуществляется. Данный вопрос запланирован для подачи в ДРТиДТИ на рассмотрение как организация нового маршрута до 16.04.2019 г. |
| 11 | Организовать работы по расширению дороги от Калужского шоссе до деревни | д. Безобразово  д. Семенково (плотина) | Расширение дороги от Калужского шоссе по деревне д. Безобразово до границ поселения Вороновское в 2019 году включено в программу «Мой район», которая будет учитываться Департаментами г. Москвы при планировании работ по новому строительству, реконструкции объектов дорожного хозяйства на территории Новой москвы  Расширение дороги в д. Семенково выполнен в 2018 году. |
| 12 | Организовать работы по выносу высоковольтной линии | д. Безобразово | Работы выполнены. |
| 13 | Организовать работы по ремонту и очистке колодцев | с. Свитино  д. Ясенки  д. Сахарово  д. Семенково  с. Вороново  п. ЛМС  д. Ворсино  д. Голохвастово  д. Бабенки  д. Косовка | **с. Свитино – выполнено;**  с. Свитино, д.6 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  с. Свитино, д.32 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  **д. Ясенки – выполнено;**  д. Ясенки, Новогромовский проезд – обустройство нового колодца (2016г)  д. Ясенки, д.30 – ремонт и очистка колодца (2016г)  д. Ясенки, д.18 «А» – ремонт и очистка колодца (2016г)  д. Ясенки, д.10 - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)  д. Ясенки, д.10 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д. Ясенки, д.18 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д. Ясенки, д.30 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д. Ясенки, д.44 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д. Ясенки, д.15 «А» - очистка, дезинфекция колодца, ремонт швов (2018г)  д. Ясенки, д.45 «А» - очистка, дезинфекция колодца, ремонт швов (2018г)  **д. Сахарово – выполнено;**  д.Сахарово, д.22 - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)  д.Сахарово, д.19 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д.Сахарово, д.14 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д.Сахарово, д.4 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д.Сахарово, д.6 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д.Сахарово, д.22 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  **д. Семенково – выполнено**  д. Семенково, д.31 – ремонт и очистка колодца (2016г)  д.Семенково, д.31 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д.Семенково, д.38 - тампонирование (2018г)  **с. Вороново – выполнено;**  д. Вороново, д.141 – ремонт и очистка колодца (2016г)  д. Вороново, д.2 – ремонт и очистка колодца (2016г)  д. Вороново, д.75 «А» – ремонт и очистка колодца (2016г)  д. Вороново, д.10 – очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)  д. Вороново, д.35 – очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)  д. Вороново, (напротив дома 15) – очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, замена скамьи (2018г)  д. Вороново, д.2 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д. Вороново, д.75 «А» – очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д. Вороново, д.10 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д. Вороново, д.127 «А» – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д. Вороново, д.141 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д. Вороново, д.25 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д. Вороново, д.27 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д. Вороново, д.35 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д. Вороново, д.94 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д. Вороново, д.86 – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  **п. ЛМС – выполнено;**  п. ЛМС, м-н Центральный, д.17 - ремонт и очистка колодца (2016г)  п. ЛМС, м-н Центральный, д.32 «А» - ремонт и очистка колодца (2016г)  п. ЛМС, м-н Центральный, д.17 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)  п. ЛМС, м-н Центральный, д.32 «А» - очистка, дезинфекция колодца, замена скамьи (2018г)  **д. Ворсино – выполнено;**  д. Ворсино, д.30 - ремонт и очистка колодца (2016г)  д. Ворсино, д.1 - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)  д. Ворсино, д.30 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д. Ворсино, д.1 - – очистка, дезинфекция колодца (2018г)  **д. Голохвастово – выполнено;**  д. Голохвастово, д.13 - ремонт и очистка колодца (2016г)  д. Голохвастово, д.13 – очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д. Голохвастово, д.2 «А» – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д. Голохвастово, д.6 «В» – очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  **д. Бабенки – выполнено;**  д.Бабенки, д.40 - ремонт и очистка колодца (2016г)  д.Бабенки, д.27 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д.Бабенки, д.18 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д.Бабенки, д.4 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д.Бабенки, д.32 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д.Бабенки, д.40 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  **д. Косовка – выполнено**.  д. Косовка, д.7 – ремонт и очистка колодца (2016г)  д. Косовка, д.47 – ремонт и очистка колодца (2016г)  д. Косовка, д.34 – ремонт и очистка колодца (2016г)  д. Косовка, д.12 «А» - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)  д.Косовка, д.18 - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)  д.Косовка, д.27 - очистка, дезинфекция, ремонт швов, замена оголовка, устройство площадки и дорожки, устройство ограждения (2017г)  д.Косовка, д.12 «А» - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д.Косовка, д.18 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д.Косовка, д.27 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д.Косовка, д.3 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д.Косовка, д.34 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д.Косовка, д.47 - очистка, дезинфекция колодца (2018г)  д.Косовка, д.56 - очистка, дезинфекция, ремонт швов колодца (2018г)  д.Косовка, д.7 - очистка, дезинфекция колодца (2018г) |
| 14 | исключить |  |  |
| 15 | Улучшить электроснабжение  (ремонт подстанций, замена проводов на СИБ иобустроить уличное освещение до МКД № 12) | с. Свитино,  д. Ясенки  п. ЛМС м-н Центральный | Улучшено электроснабжение в результате реконструкции ЛЭП в следующих населенных пунктах:  В 2018 выполнена реконструкция сети КВ-0,4 (замена провода сип.2 большего диаметра) в п. ЛМС, мкр. «Центральный».  с. Свитино - Реконструкция КВЛ – 10кВ фидр 7 в 2018 году.  Уличное освещение к дому 12 п. ЛМС существует. |
| 16 | исключить |  |  |
| 17 | исключить |  |  |
| 18 | исключить |  |  |
| 19 | выполнено |  |  |
| 20 | Организовать работы по устройству решеток на чердачных и подвальных окнах в п. ЛМС м-н Солнечный городок,  п. ЛМС м-н Центральный МКД № 26, 27 | п. ЛМС | п. ЛМС, мкр. «Центральный», д.26,27 – выполнено – выполнено в 2017 г.  п. ЛМС м-н Солнечный городок – выполнено в 2016 г. |
| 21 | выполнено |  |  |
| 22 | выполнено |  |  |
| 23 | Организовать работы по ремонту подъездов МКД п. ЛМС м-н Солнечный городок | п. ЛМС | В 2018г. отремонтированы подъезды пос. ЛМС мкр. «Солнечный городок», д. 4  На 2019г. запланированы ремонты подъездов пос. ЛМС мкр. «Солнечный городок», д. 3  В поселении Вороновское ремонт подъездов осуществляется по всем МКД в плановом порядке в соответствии с возможностями бюджета. План ремонта подъездов формируется ежегодно в зависимости от технического состояния подъездов. |
| 24 | Организовать работы по укладке асфальта по центральным улицам в м-н Солнечный | п. ЛМС | Выполнен ремонт дорог в 2018 году в микрорайоне «Солнечный», общей площадью 4110 кв. м. (дорога ЖСК Солнечный городок» ТОС «Дружба» Ось А, Г, Е, Ж, К). |
| 25 | выполнено |  |  |
| 26 | выполнено |  |  |
| 27 | исключить |  |  |
| 28 | выполнено |  |  |
| 29 | Организовать работы по ремонту футбольного поля МБУ «СК «Вороново» | п. ЛМС | Ремонт выполнен. Так же реконструкция футбольного поля включена в программу «Мой район» |
| 30 | выполнено |  |  |
| 31 | Организовать содействие по газификации частных жилых домов | с. Богоявление | Старосте д. Богоявления неоднократно давались разъяснения о порядке подключения к сетям ГУП МО «Мособлгаз» |
| 32 | выполнено |  |  |
| 33 | выполнено |  |  |
| 34 | исключить |  |  |
| 35 | выполнено |  |  |
| 36 | Организовать работы по ремонту подъездов п. ЛМС м-н Центральный  МКД № 26, 27, 34 | п. ЛМС | п. ЛМС, мкр. Центральный ремонт подъездов выполнен:  д. 34 в 2017 году;  д. 26, д. 27 в 2018 году. |
| 37 | выполнено |  |  |
| 38 | Организовать работы по ремонту фасадов МКД | д. Львово ул. Железнодорожная | Выполнен ремонт швов в 2016 году.  Дом включен в программу реновации жилья, до реновации в МКД будет проводиться только поддерживающий ремонт |
| 39 | выполнено |  |  |
| 40 | выполнено |  |  |
| 41 | Организовать работы по ремонту набережной «декоративного» пруда, с обустройством «плавающего» фонтана | п. ЛМС | I этап работ по благоустройству Городского пруда и прилегающей территории выполнен в 2018 году, II этап запланирован на 2019 год. |
| 42 | выполнено |  |  |
| 43 | выполнено |  |  |
| 44 | исключить |  |  |
| 45 | выполнено |  |  |
| 46 | выполнено |  |  |
| 47 | Организовать работы по ремонту дорог | с. Вороново  д. Юдановка  к д. Семенково | **В 2018 году выполнен ремонт:**  - «Дорога с. Вороново (левая сторона)» общей площадью 3759 кв. м. (Оси Б, Е, И, Л);  - «Дорога с. Вороново (правая сторона)» общей площадью 7842 кв. м. (Оси Б, В, З, Д, Е);  - «Дорога с. Вороново МКР Лесхоз» общей площадью 2681 кв. м. (Оси А, Б, В);  - «Дорога с. Вороново к МКР Пролетарий» общей площадью 3789 кв. м. (Ось А, Б);  - «Дорога д. Юдановка (правая сторона) общей площадью 7243 кв. м. (Оси А, Б, В, Г);  - «Дорога д. Семенково общей площадью 12952 кв. м. (Оси М, Т, К, У, Ф, Ц, С);  **В 2019 году запланировано:**  - «Дорога с. Вороново (левая сторона)» общей площадью 726,8 кв. м. (Ось Ж);  - «Дорога с. Вороново (правая сторона)» общей площадью 2396,3 кв. м. (Оси Д, И);  - «Дорога д. Семенково общей площадью 2836,6 кв. м. (Оси Э, Н, Р, В, Ш); |
| 48 | выполнено |  |  |
| 49 | провести работы по окувечиванию от дороги «подъезд к Вороново» до МКД №12 пос. ЛМС | п. ЛМС м-н Центральный | Работы по окувечиванию технически не возможно провести. Между краем проезжей части и ограждением частных участков, стен МКД расположены воздушная линия электроснабжения и освещения, деревья, кустарники, ограждения газонов. Расстояние от края проезжей части до границ частных участков, МКД, инженерных сетей, деревьев не достаточно для устройства кювета. |
| 50 | выполнено |  |  |
| 51 | Проработать вопрос о строительстве бассейна |  | Департамент развития новых территорий г. Москвы давал предложение о строительстве бассейна вблизи СНТ «70 лет ВЛКСМ». Администрация поселения Вороновское не рекомендовала строительство бассейна в указанном месте из – за удаленности от п. ЛМС. |
| 52 | установить памятника погибшим воинам в ВОВ | д. Голохвастово  д. Бабенки | Ответственным за исполнение данного наказа является депутат Рекута А.Л.  Получить информация о ходе выполнения данного наказа не представляется возможным. |
| 53 | передача жилого фонда пос. д/о Вороново в муниципальную собственность. После передачи объектов жилого фонда и благоустройства в муниципальную собственность провести работы по ремонту жилого фонда и благоустройства территории. | пос. д/о Вороново МКД № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | С 01.01.2019 года жилой фонд пос. д/о Вороново передан от Министерства экономического развития РФ в муниципальную собственность поселения Вороновское г. Москвы.  В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2015 г. N 952-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. N 832-ПП" МКД включены в программу капитального ремонта города Москвы на 2021 – 2044 гг.:  Дома д/о Вороново, д.1, 2, 3,4, 5, 62 – капитальный ремонт запланирован на 2021-2023 года.  д/о Вороново, д.6 – 2024- 2026 года  д/о Вороново, д.7 – 2033- 2035; 2042-2044 года  Ремонт подъездов многоквартирных жилых будет производиться в рамках программы капитального ремонта.  Благоустройство территории жилых домов №1,2,3,4,5,6 выполнено - в 2017 году.  Дворовые территории домов №6,7 благоустройство выполнено в 2016г |

**Наказы текущие и поставленные на контроль**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | выполнено |  |  |
| 2 | Организовать работы по обеспечению вывоза мусора и (или) устройству (ремонту) мусоросборочной площадки | д. Бабенки  п. ЛМС (за столовой) | Жители д. Бабенки осуществляют вывоз мусора самостоятельно на ближайшие площадки или со слов жителей «Везут по месту постоянной прописки», коллективные и индивидуальные договора на вывоз мусора отсутствуют. Для жителей п. ЛМС (за столовой) в шаговой доступности имеется мусоросборочная площадка по адресу: п. ЛМС, мкр. Центральный д. 21.  С 2015г. по настоящее время письменных обращений с предложениями об устройстве мусоросборочных площадок от жителей и старост населенных пунктов в администрацию поселения Вороновское не поступало |
| 3 | Организовать работу по улучшению охраны общественного порядка | д. Безобразово,  д. Новогромово  д. Семенково  д. Сахарово  п. ЛМС | Выполнено |
| 4 | выполнено |  |  |
| 5 | исключить |  |  |
| 6 | Оказать содействие по уборке демонтированных опор электроснабжения | д. Ясенки  д. Сахарово | Выполнено |
| 7 | Оказать содействие по развитию сети телефонной связи | д. Новогромово | В д. Новогромово установлена вышка оператора ТЕЛЕ-2. Предлагается данный вопрос снять с контроля. |
| 8 | Организовать работы по вырезке сухостоя | д. Ворсино  д. Бакланово  д. Семенково  д. Бабенки  с. Вороново  п. ЛМС | Работы по удалению сухостойных деревьев производятся на основании оформленного предписания выданного Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы на основании Постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы"  В 2018г. по обращениям граждан, за счет местного бюджета, проведены работы по удалению сухостойных, аварийных деревьев на основании предписания Департамента природопользования и охраны окружающей среды (далее-ДПиООС) г. Москвы в количестве 198 шт. Также проведены работы по обрезке отдельных ветвей деревьев в количестве 400 шт.  В 2019г. по поступившим обращениям граждан, за счет местного бюджета, работы по удалению сухостойных, аварийных деревьев будут продолжены. |
| 9 | Улучшить работу УК «Шишкин лес». Информировать население о формировании тарифов ЖКХ | п. ЛМС | Информирование населения о формировании тарифов ЖКХ производится по средством сайта администрации поселения Вороновское, сайт управляющей организации ООО «УК «Шишкин Лес», на встречах с населением, информационных стендах. |
| 10 | выполнено |  |  |
| 11 | выполнено |  |  |