****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 27 апреля 2016г № 06/06**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной адресной Программы**

**«Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2015 год»**

 В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Вороновское от 17.12.2014 года № 05/10 «Об утверждении муниципальной адресной Программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2015 год»;

 Рассмотрев, представленный Главой администрации поселения Вороновское отчет об исполнении муниципальной адресной Программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2015 год»;

**Совет депутатов поселения Вороновское решил:**

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной адресной Программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2015 год».

 2. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Вороновское Исаева М.К.

**Глава**

**поселения Вороновское М.К. Исаев**

Приложение 1

к Решению Совета депутатов

поселения Вороновское

№ 06/06 от 27.04.2016г.

«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной

адресной Программы «Выборочный капитальный ремонт

многоквартирных жилых домов на 2015 год»

**Отчет об исполнении**

**муниципальной адресной Программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2015 год».**

 Основной целью и задачами программы явились создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества и формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. Улучшение качественных показателей содержания жилого фонда, повышение сроков эксплуатации отдельных конструктивных элементов зданий и в целом жилых домов. Применение новых технологий при ремонте энергоснабжения, холодного, горячего водоснабжения при проведении работ капитального ремонта жилых зданий с целью снижения потерь тепловой и электрической энергии, воды.

По данной муниципальной программе запланировано:

- Замена кровли (мягкой) – в 8 многоквартирных домах № 3, 8, 10, 13, 25, 27, 31, 33.

- Установка узлов учета тепловой энергии в системах ЦО и ГВС с разработкой ПСД – в 10 многоквартирных домах № 5, 6, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 33.

**Все работы по данной программе выполнены в полном объеме.**

Общий объем финансирования Программы составил 12 503 242,34 руб., при плане 14 600 000 руб.

За счет субсидий г. Москвы – 10 497 220,24 руб.

За счет средств местного бюджета – 2 006 022,10 руб.

Экономия составила 2 096 757,66 руб., за счет тендерного снижения.

 Реализация мероприятий в рамках муниципальной адресной Программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2015 год», позволило улучшить состояние жилого фонда, увеличило срок эксплуатации отдельных конструктивных элементов зданий и в целом жилых домов.