АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2018г. № 67

Об утверждении муниципальной программы

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Вороновское, в целях повышения уровня внешнего благоустройства и создания комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году» (приложение к настоящему постановлению).

2. Предусмотреть в бюджете поселения Вороновское расходы на финансирование муниципальной программы «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вороновское Войтешонок Л.Ю.

Глава администрации

поселения Вороновское                                                                        Е.П. Иванов

Приложение

к постановлению администрации

поселения Вороновское

от 03.09.2018 года № 67

Муниципальная программа

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

| Наименование муниципальной программы | «Обустройство мест массового отдыха населения на территории поселения Вороновское в 2018 году» |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское |
| Задачи программы | - устройство мест массового отдыха населения на детских игровых, спортивных, тренажерных площадках; |
| Конечные результаты программы | Реализация программы приведет к достижению следующих результатов: - обустройство мест массового отдыха населения –3 объекта (9 площадок) |
| Перечень мероприятий программы | Приложение №1 к муниципальной программе |
| Координатор программы | глава администрации поселения Вороновское |
| Разработчик программы и ответственный исполнитель | администрация поселения Вороновское |
| Сроки реализации программы | 2018 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 10 452 900,00 руб., из них по источникам: средства субсидии из бюджета города Москвы – 10 303 000,00 руб.; средства бюджета поселения Вороновское - 149 900,00 руб. |

Паспорт программы

## 1. Анализ проблемы и обоснование ее решения

## программными методами

Благоустройство является одной из важных отраслей городского хозяйства, от состояния которого зависит степень комфортности проживания жителей в поселении Вороновское, а значит и условия жизни населения.

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды для жителей поселения Вороновское.

2. Прогноз развития реализации программы

Разработка и реализация программы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории поселения Вороновское, повышения комфортности условий проживания для жителей.

Выполнение программных мероприятий улучшит доступ жителей  к детской и спортивной инфраструктуре для жителей ЖСК «Семенково», СНТ «Космос-1» и СНТ «Родничок», ДНП «Ясенки», а так же близлежащих населенных пунктов.

3. Цель, задачи и конечные результаты программы

## Цель программы:

## - Повышение уровня внешнего благоустройства и создание комфортных условий для жизни населения на территории поселения Вороновское- улучшение экологической обстановки.

## Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- Устройство мест массового отдыха населения на детских игровых, спортивных, тренажерных площадках;

Основные мероприятия программы изложены в приложении № 1 к муниципальной программе. Адресный перечень программы изложен в приложении № 3 к программе.

Конечные результаты программы:

- обустроены и приведены в исправное состояние объекты благоустройства на территориях населенных пунктов – 3 объекта

- количество обустроенных площадок – 9 ед.

- площадь населенных пунктов, на которых обустроены объекты благоустройства – 15396 кв.м.

4.Сроки и этапы реализации  программы

Программа предусматривает один этап реализации -2018 год.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы, бюджета поселения Вороновское.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города Москвы и бюджета поселения Вороновское в установленном законодательством порядке.

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 10 452 900,00 руб. из них по источникам:

- средства субсидии из бюджета города Москвы – 10 303 000,00 руб;

- средства бюджета поселения Вороновское – 149 900,00 руб.

6. Оценка эффективности программы

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию программы.

Эффективность реализации программы по использованию бюджетных денежных средств, выделенных для реализации программы, определяется достижением целевых показателей (приложение № 2 к муниципальной программе).

7. Организация управления и контроль за ходом реализации программы

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Вороновское в городе Москве.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Вороновское в городе Москве.

Администрация поселения Вороновское в городе Москве является заказчиком программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Вороновское в городе Москве осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию программы;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- информационно – аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления поселения.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой администрации поселения Вороновское.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

Перечень мероприятий программы «Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Ответственный исполнитель мероприятий | Сроки исполнения | #### Объемы финансирования (руб.) | #### в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | #### средства субсидии из бюджета города Москвы | #### средства субсидии из бюджета города Москвы (патенты) | #### средства из бюджета поселения Вороновское |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Устройство объектов благоустройства на территории жилой застройки (дворы), в. т.ч. населенные пункты | Организации, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством | III-IV квартал 2018г. | 10 452 900,00 | 10 303 000,00 | 0,00 | 149 900,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

Целевые показатели эффективности реализации программы «Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Плановые значения 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство объектов благоустройства на территории населенных пунктов | Посредством благоустройства обустроены объекты благоустройства на территориях населенных пунктов Количество обустроеных площадок Площадь населенных пунктов, на которых обустроены объекты благоустройства | ед. ед. кв. м. | 3 9 15396 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Обустройство мест массового отдыха населения

на территории поселения Вороновское в 2018 году»

Адресный перечень объектов благоустройства, подлежащих ремонту (устройству) на территории поселения Вороновское в 2018 году

| № п/п | Муниципальное образование | Тип объекта (дворовая территория, деревня, село, парк, улица) | Адрес объекта (наименование объекта) | Площадь, кв. м. | Наименование объекта благоустройства, расположенных на дворовой территории (МАФ, АБП, газон и т.д.) | Кол-во | Ед. изм. | Характеристики материала | Вид выполняемых работ | Привязка выполнения работ (детская площадка, спортивная площадка, зона тихого отдыха, др.) | Субсидия из бюджета г. Москвы (руб.) | Местный бюджет (руб) | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1 | поселение Вороновское | ЖСК | Семенково | 1200 | Дорожно-тропиночная сеть | 14,26 | м. кв. | асфальт | устройство | Детская площадка | 12575,67 | 5962,33 | 18 538,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 83 | м. пог. | бетон | устройство |  | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 |
|  |  |  |  |  | Покрытие из гранитного отсева | 230 | м. кв. | асфальт, резина | устройство |  | 322 000,00 | 0,00 | 322 000,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение детской площадки, H=1,2м | 64 | м. пог. | металл | устройство |  | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 8 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 821 193,00 | 0,00 | 821 193,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 4 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 49 392,00 | 0,00 | 49 392,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 4 | шт. | металл | оснащение |  | 9 696,00 | 0,00 | 9 696,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 37 | м. кв. | земля, семена | устройство |  | 16 650,00 | 0,00 | 16 650,00 |
|  |  |  |  |  | Опоры наружного освещения | 4 | шт. | металл | устройство |  | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
|  |  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 92,8 | м. кв. | асфальт | устройство | Площадка Workout | 81 914,16 | 38 725,84 | 120 640,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 116 | м. пог. | бетон | устройство |  | 92 800,00 | 0,00 | 92 800,00 |
|  |  |  |  |  | Покрытие из гранитного отсева | 32 | м. кв. | асфальт, резина | устройство |  | 44 800,00 | 0,00 | 44 800,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ (WORKOUT) | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 165 518,40 | 0,00 | 165 518,40 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 1 | шт. | металл | оснащение |  | 2 424,00 | 0,00 | 2 424,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 100 | м. кв. | земля, семена | устройство |  | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
|  |  |  |  |  | Опоры наружного освещения | 1 | шт. | металл | устройство |  | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|  |  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 9,6 | м. кв. | асфальт | устройство | Тренажерная площадка | 8 475,32 | 4 011,83 | 12 487,15 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 26 | м. пог. | бетон | устройство |  | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 |
|  |  |  |  |  | Покрытие из гранитного отсева | 24 | м. кв. | асфальт, резина | устройство |  | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
|  |  |  |  |  | Тренажерная беседка на 10 тренажеров | 1 | шт. | металл, пластик | оснащение |  | 589 576,00 | 0,00 | 589 576,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 1 | шт. | металл | оснащение |  | 2 424,00 | 0,00 | 2 424,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 26,14 | м. кв. | земля, семена | устройство |  | 11 765,45 | 0,00 | 11 765,45 |
| 2 | поселение Вороновское | СНТ | "Космос-1", "Родничок" | 13600 | Дорожно-тропиночная сеть | 68 | м. кв. | асфальт | устройство | Детская площадка | 88 400,00 | 0,00 | 88 400,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 176 | м. пог. | бетон | устройство |  | 140 800,00 | 0,00 | 140 800,00 |
|  |  |  |  |  | Покрытие из гранитного отсева | 166,75 | м. кв. | асфальт, резина | устройство |  | 233 450,00 | 0,00 | 233 450,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение детской площадки, H=1,2м | 48 | м. пог. | металл | устройство |  | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 803 100,00 | 0,00 | 803 100,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 24 696,00 | 0,00 | 24 696,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 2 | шт. | металл | оснащение |  | 4 848,00 | 0,00 | 4 848,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 28,9 | м. кв. | земля, семена | устройство |  | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|  |  |  |  |  | Опоры наружного освещения | 1 | шт. | металл | устройство |  | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|  |  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 52,4 | м. кв. | асфальт | устройство | Многофункциональная спортивная площадка | 68 120,00 | 0,00 | 68 120,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 310 | м. кв. | асфальт, резина | устройство |  | 744 000,00 | 0,00 | 744 000,00 |
|  |  |  |  |  | Разметка площадки | 18 | м. кв. | краска | устройство |  | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 152 | м. пог. | бетон | устройство |  | 121 600,00 | 0,00 | 121 600,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение спортивной площадки, H=3м | 82 | п.м. | металл | устройство высотой |  | 270 600,00 | 0,00 | 270 600,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 3 | шт. | металл | оснащение |  | 68 701,00 | 0,00 | 68 701,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 24 696,00 | 0,00 | 24 696,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 2 | шт. | металл | оснащение |  | 4 848,00 | 0,00 | 4 848,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 141,2 | м. кв. | земля, семена | устройство |  | 63 541,00 | 0,00 | 63 541,00 |
|  |  |  |  |  | Опоры наружного освещения | 2 | шт. | металл | устройство |  | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 3 | поселение Вороновское | ДНП | "Ясенки" | 596 | Дорожно-тропиночная сеть | 115,17 | м. кв. | асфальт | устройство | Многофункциональная спортивная площадка | 101 664,68 | 48 056,32 | 149 721,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 310 | м. кв. | асфальт, резина | устройство |  | 744 000,00 | 0,00 | 744 000,00 |
|  |  |  |  |  | Разметка площадки | 18 | м. кв. | краска | устройство |  | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 213 | м. пог. | бетон | устройство |  | 170 400,00 | 0,00 | 170 400,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение спортивной площадки, H=3м | 82 | п.м. | металл | устройство |  | 270 600,00 | 0,00 | 270 600,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 3 | шт. | металл | оснащение |  | 68 701,00 | 0,00 | 68 701,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 24 696,00 | 0,00 | 24 696,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 2 | шт. | металл | оснащение |  | 4 848,00 | 0,00 | 4 848,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 114 | м. кв. | земля, семена | устройство |  | 51 300,00 | 0,00 | 51 300,00 |
|  |  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 20,26 | м. кв. | асфальт | устройство | Детская площадка | 17 888,12 | 8 449,88 | 26 338,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 91 | м. пог. | бетон | устройство |  | 72 800,00 | 0,00 | 72 800,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 230 | м. кв. | асфальт, резина | устройство |  | 552 000,00 | 0,00 | 552 000,00 |
|  |  |  |  |  | Ограждение детской площадки, H=1,2м | 64 | м. пог. | металл | устройство |  | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ | 8 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 821 193,00 | 0,00 | 821 193,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 4 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 49 392,00 | 0,00 | 49 392,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 4 | шт. | металл | оснащение |  | 9 696,00 | 0,00 | 9 696,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 72,3 | м. кв. | земля, семена | устройство |  | 32 533,57 | 0,00 | 32 533,57 |
|  |  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 15,68 | м. кв. | асфальт | устройство | Площадка Workout | 13 846,95 | 6 537,05 | 20 384,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 42 | м. пог. | бетон | устройство |  | 33 600,00 | 0,00 | 33 600,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 32 | м. кв. | асфальт, резина | устройство |  | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 |
|  |  |  |  |  | МАФ (WORKOUT) | 2 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 165 518,40 | 0,00 | 165 518,40 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 1 | шт. | металл | оснащение |  | 2 424,00 | 0,00 | 2 424,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 50 | м. кв. | земля, семена | устройство |  | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
|  |  |  |  |  | Дорожно-тропиночная сеть | 2,7 | м. кв. | асфальт | устройство | Тренажерная площадка | 2 382,28 | 1 127,72 | 3 510,00 |
|  |  |  |  |  | Садовый камень | 23 | м. пог. | бетон | устройство |  | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
|  |  |  |  |  | Резиновое покрытие с основанием | 24 | м. кв. | асфальт, резина | устройство |  | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 |
|  |  |  |  |  | Тренажерная беседка на 10 тренажеров | 1 | шт. | металл, пластик | оснащение |  | 577 396,00 | 0,00 | 577 396,00 |
|  |  |  |  |  | Диваны парковые | 1 | шт. | дерево, металл | оснащение |  | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 |
|  |  |  |  |  | Урны | 1 | шт. | металл | оснащение |  | 2 424,00 | 0,00 | 2 424,00 |
|  |  |  |  |  | Газон | 38,73 | м. кв. | земля, семена | устройство |  | 0,00 | 17 429,03 | 17 429,03 |
| ВСЕГО по поселению Вороновское: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10303000,00 | 149 900,00 | 10 452 900,00 |