****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**РЕШЕНИЕ**

**от 24 июня 2015г № 06/10**

**«Об утверждении отчета об исполнении муниципальной адресной Программы**

**«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2014 год»**

 Рассмотрев, представленный Главой администрации поселения Вороновское отчет об исполнении муниципальной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2014 год»

**Совет депутатов поселения Вороновское решил:**

 1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2014 год»

 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации поселения Вороновское.

 3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

**Глава**

**поселения Вороновское М.К. Исаев**

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

№ 06/10 от 24.06.2015 г.

Отчет об исполнении муниципальной программы

**«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2014 год»**

Основной целью и задачами программы явились Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества и формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий. Улучшение качественных показателей содержания жилого фонда, повышение сроков эксплуатации отдельных конструктивных элементов зданий и в целом жилых домов. Применение новых технологий при ремонте энергоснабжения, холодного, горячего водоснабжения при проведении работ капитального ремонта жилых зданий с целью снижения потерь тепловой и электрической энергии, воды.

По данной муниципальной программе запланировано:

- Ремонт кровли (мягкой) – в 2-х домах (ж\д 17,18)

- Замена системы ГВС (разводка по подвалу) – в 2-х домах (ж\д 26,27)

- Замена системы ЦО (разводка по подвалу) - в 2-х домах (ж\д 26,27)

- Замена системы канализации (разводка по подвалу) – в 2-х домах (ж\д 26,27)

- Замена системы ХВС (разводка по подвалу) – в ж\д 27

- Замена электропроводки, электрических щитов – в ж\д 27

Все работы по данной программе выполнены в полном объеме.

Общий объем финансирования Программы составил 13 460,5 при плане 14 100,5 тыс. руб. экономия 640,0 тыс. руб.,в т.ч. за счет средств:

* Бюджета г. Москвы – 7 531,3 тыс. руб. при плане 8 000,0 тыс. руб. экономия 468,7 тыс. руб.;
* местного бюджета - 5 929,1 тыс. руб. при плане 6 100,5 тыс. руб. экономия 171,3 тыс. руб.

Экономия денежных средств, сложилась за счет тендерного снижения.

Реализация мероприятий в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на 2014 год», позволила улучшить состояние жилого фонда, повышение сроков эксплуатации отдельных конструктивных элементов зданий и в целом жилых домов.