СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2015г  № 06/01

«Об исполнении  наказов

избирателей на 2015-2019 годы

за 1-ое полугодие 2015 года»

Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2006г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением  «О принятии и выполнении наказов, высказанных на общих собраниях  жителей  поселения Вороновское»

Совет депутатов  поселения Вороновское решил:

1. Принять к сведению информацию по исполнению  наказов избирателей муниципального образования поселения Вороновское  на 2015-2019 годы за первое полугодие 2015 года (прилагается).

2. Направить данное решение Главе поселения Вороновское  для подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава  поселения Вороновское                                                                      М.К. Исаев

# Приложение

к решению совета депутатов

поселения Вороновское

№ 06/01 от 24 июня 2015г.

# Наказы  избирателей на 2015-2019гг.

| № п/п | Вид работ (услуг) по выполнению наказов | Наименование населенного пункта | Ответственные организации | Сроки выполнения работ | Источник финансирования | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсыпать дороги вторых линий населенных пунктов асфальтовой крошкой | д. Косовка, д. Бабенки д. Безобразово, с. Свитино, д. Ясенки, д. Новогромово, д. Семенково, с. Вороново д. Сахарово д.Юрьевка СНТ «Вороново» с. Богоявление | Префектура ТиНАО, Администрация п.Вороновское | 2015 | средства г. Москвы | работы ведутся |
| 2 | Провести ремонт и (или ) устройство уличного освещения в населенных пунктах | д. Косовка, д. Голохвастово, с. Свитино, д. Ясенки, д. Сахарово, д. Новогромово, д. Семенково, с. Вороново д.Юдановка д. Юрьевка СНТ «Вороново» с. Богоявление мкр. Солнечный городок гаражи 83(мкр. Солнечный городок) | ГУП Моссвет, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы | работы ведутся в текущем режиме, -заявки подаются через диспетчерскую службу ОЭК |
| 3 | Организовать работы по проектированию и перспективному строительству сетей канализации и водоснабжения населенных пунктов | д. Косовка, д. Безобразов, с. Свитино, д. Семенково, с. Вороново д. Бакланово с. Покровское СНТ «Вороново» Д. Юдановка д. Ясенки д. Львово | ОАО Мосводоканал, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы | после утверждения территориальной схемы развития территории |
| 4 | Организовать работы по устройству пешеходных переходов | д. Косовка, д. Голохвастово, д. Бабенки, с. Свитино, д. Сахарово, д. Семенково, с. Вороново (Дикси) п.ЛМС д. Львово | ЦОДД, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы |  |
| 5 | Произвести обустройство зон отдыха и установка МАФ | д. Косовка, д. Львово д. Голохвастово, д. Безобразово. д. Новогромово, с. Покровское д. Бакланово (спортплащадки) д. Семенково (+ пляж+турники) д. Юдановка п. ЛМС м-н Солнечный городок, п. ЛМС м-н Центральный МКД № 26,27 | ДРНТ, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы и бюджет поселения | установлены МАФ в д. Львово, в работе: д.Безобразов, д. Богоявление, пос. ЛМС, м-н Солнечный городок, м-н Центральный ж/д №№26,27 |
| 6 | Организовать работы по ремонту или устройству новых остановочных павильонов | д. Косовка, д. Голохвастово, д. Сахарово, д. Семенково, с. Вороново (церкви), п. ЛМС (в т.ч. м-н Солнечный городок новый) д.Юдановка | ЦОДД, ДКР, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы и бюджет поселения | остановочные павильоны установлены в д. Сахарово, д. юдановка, пос. ЛМС м-н Солнечный городок. остальные в работе |
| 7 | Организовать работы по устройству тротуаров | д. Голохвастово, д. Бабенки, д. Ясенки, д. Сахарово д.Юдановка (с выходом на Варшавское шоссе) д. Косовка д. Львово с. Вороново | ЦОДД, ДКР, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы | обращение в префектуру о включении в городскую программу по безопасности дорожного движения |
| 8 | Улучшить электроснабжение в домах | д. Бабенки, д. Ясенки с. Вороново с. Свитино, п.ЛМС м-н Центральный | ОАО МОЭСК, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства ОАО МОЭК | в работе |
| 9 | Организовать работы по устройству уличного освещения дорог-подъездов к населенным пунктам | д. Безобразово СНТ «Вороново» | ГУП Моссвет, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы |  |
| 10 | Провести работы по организации внутренних транспортных маршрутов, увеличению маршрутов общественного транспорта | д. Безобразово, д. Сахарово, д. Новогромово | ЦОДД, Мосгортранс, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы и бюджет поселения | д. Новогромово – автобусное движение существует, пассажиропоток не увеличился,, в д. Безобразово – дорога не соответствует требованиям, в целом добавлены новые маршруты 1004, 1003, |
| 11 | Организовать работы по расширению дороги от Калужского шоссе до деревни | д. Безобразово, д. Семенково (+ плотина) | ЦОДД, ДКР, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы и бюджет поселения | по д. Семенково- проект по ремонту плотины и расширению дороги в работе |
| 12 | Организовать работы по выносу высоковольтной линии | д. Безобразово | ОАО МОЭСК, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства ОАО МОЭК |  |
| 13 | Организовать работы по ремонту и очистке колодцев | с. Свитино, д. Ясенки, д. Сахарово, д. Семенково, с. Вороново п.ЛМС д.Ворсино д.Голохвастово д. Бабенки | Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | бюджет поселения | произведен ремонт оголовков в д. Сахарово, с. Вороново, д. Голохвастово |
| 14 | Организовать работы по очистке и благоустройству родника- колодца | с. Свитино | Администрация п.Вороновское | 2016 | бюджет поселения |  |
| 15 | Улучшить электроснабжение (ремонт подстанций, замена проводов на СИБ до МКД № 12) | с. Свитино, д. Ясенки п.ЛМС м-н Центральный | ОАО МОЭСК, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства ОАО МОЭК | объединить с пунктом 8 |
| 16 | Оказать содействие в организации водоснабжения |  | ОАО Мосводоканал, Администрация п.Вороновское | 2016 | средства ОАО «Мосводоканал | объединить с пунктом 3 |
| 17 | Проработать вопрос организации доставки детей в школу - школьный автобус | д. Новогромово д. Львово п. д/о Вороново | Управление образования ТиНАО, Администрация п.Вороновское | 2015 | управление образования г. Москвы | готовится обращение в департамент образования города Москвы |
| 18 | Организовать работы по проектированию и перспективному строительству водозаборного узла | д.Львово | ОАО Мосводоканал, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства ОАО Мосводоканал | объединить с пунктом 3 |
| 19 | Организовать работы по ремонту канализации МКД | д.Львово | ОАО Мосводоканал, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства ОАО Мосводоканал | выполнено |
| 20 | Организовать работы по устройству решеток на чердачных и подвальных окнах в п. ЛМС м-н Солнечный городок, п. ЛМС м-н Центральный МКД № 26,27, | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2016 | бюджет поселения |  |
| 21 | Выполнить благоустройство территории п. ЛМС м-н Солнечный городок д.Львово | п. ЛМС д.Львово | Администрация п.Вороновское | 2015 | средства г. Москвы (субсидии ) | в работе |
| 22 | Выполнить благоустройство тротуара вдоль забора ОО «Солнечный городок» | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2016 | бюджет поселения | ведутся работы по окосу |
| 23 | Организовать работы по ремонту подъездов МКД п. ЛМС м-н Солнечный городок | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2017 | бюджет поселения | в рамках технического содержания силами ООО «Роговское» |
| 24 | Организовать работы по укладке асфальта по центральным улицам в м-н Солнечный | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2016 | бюджет поселения |  |
| 25 | Организовать работы по устройству МАФ и спортивной площадки п. ЛМС м-н Центральный МКД № 26,27 | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015 | средства г. Москвы (субсидии ) | объединить в п.5 |
| 26 | Организовать работы по устройству ИДН и знаков ограничения скорости в п. ЛМС м-н Центральный МКД № 17 | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015 | бюджет поселения | ИДН – выполнены. знак ограничения скорости в жилой зоне не предусмотрен дислокацией работы выполнены |
| 27 | Организовать работы по ремонту стояков в п.ЛМС м-н Центральный МКД № 26,27, 31 | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2016 | бюджет поселения |  |
| 28 | Организовать работы по устройству мест для сушки белья | пос. ЛМС, д.Львово | Администрация п.Вороновское | 2016 | бюджет поселения | в работе ИП Мигалин |
| 29 | Организовать работы по ремонту футбольного поля МБУ «Спорткомплекса «Вороново» | П. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2017 | бюджет поселения |  |
| 30 | Организовать работы по ремонту кровли, отмостки, межпанельных швов, ремонту подвальной электропрооводки, ремонту подъездных электрощитков, ремонту подъездов, замене запорной арматуры, обустройству приямков п. ЛМС м-н Центральный МКД № 25 | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015-2017 | бюджет поселения | в работе |
| 31 | Организовать содействие по газификации частных жилых домов | с. Богоявление | МОСОБЛГАЗ, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства жителей и ОАО Мособлгаз | технические условия получены, договор заключен |
| 32 | Организовать работы по внесению изменений в разметке на трассе «Чехов-Кресты» | с. Богоявление | ГБУ Автодороги, ЦОДД Администрация п.Вороновское | 2015 | средства г. Москвы | в работе |
| 33 | Организовать работы по ремонту тротуара | от с. Вороново до обелиска в пос. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2016 | бюджет поселения | в работе по м.к. |
| 34 | Организовать работы по ремонту крыши МКД №21, 2 | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2016 | бюджет поселения | обращение на ООО «Роговское» - провести обследование |
| 35 | Организовать работы по закрытию доступа в неработающие мусоропроводы п.ЛМС м-н Центральный МКД 26,27 | п.ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015 | бюджет поселения | ООО «Роговское» в работе |
| 36 | Организовать работы по ремонту подъездов п.ЛМС м-н Центральный МКД 26,27,34 | п.ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2017 | бюджет поселения | объединить с п. 23. |
| 37 | Организовать работы по установке почтовых ящиков п.ЛМС м-н Центральный МКД 5 | п.ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015 | бюджет поселения |  |
| 38 | Организовать работы по ремонту фасадов МКД | д.Львово, ул. Железнодорожная | Администрация п.Вороновское | 2018 | бюджет поселения |  |
| 39 | Организовать работы по обустройству (расчистка, выравнивание, укладка перепускных труб) лыжной трассы с установкой лыжного модуля. | п. ЛМС | ГБУ ТОЗФ, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы | выполнено |
| 40 | Организовать работы по проектированию строительству мостика в парке на трассе для спортивной ходьбы. | п.ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015-2016 | бюджет поселения | выполнено |
| 41 | Организовать работы по ремонту набережной «декоративного» пруда, с обустройством «плавающего» фонтана. | п.ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | бюджет поселения |  |
| 42 | Организовать работы по наладке работы ВЗУ, так как продолжаются жалобы на постоянно ржавую воду. | п.ЛМС | ОАО Мосводоканал, Администрация п.Вороновское | 2015 | средства ОАО Мосводоканал | ремонт ВЗУ завершен, |
| 43 | Организовать работы по устройству тротуара от поворота на СК «Вороново» и начальную школу вдоль ж/д № 22а (узкая часть под теплотрассой) | п.ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2017 | бюджет поселения | в работе по м.к. |
| 44 | Организовать работы ремонту и (или) утеплению торцов ж/д № 18, 33, 26, 27 | п.ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | бюджет поселения | 26,27 одеты в термошубу, |
| 45 | Организовать работы по ремонту кровель МКД п.ЛМС м-н Центральный 25,31,33,10,13, 2; ул.Весенняя д. 3, п. д/о Вороново д.8 | п.ЛМС, д.Львово п. д/о Вороново | Администрация п.Вороновское | 2015 | субсидии г. Москвы | в работе по м.к., дом 2 пос ЛМС перенесен в пункт 34 |
| 46 | Организовать работы по установке узла учета тепловой энергии в системах ЦО и ГВС с разработкой ПСД в МКД п.ЛМС м-н Центральный д.д.33,13,5,6,22,24,16,18,19,23 | п.ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015 | субсидии г. Москвы | в работе по м.к., ж/д №№19,23 низкокалорийные и не требуют установки |
| 47 | Организовать работы по ремонту дорог в с.Вороново, в д.Юдановка, к д.Семенково | с.Вороново, д.Юдановка, д.Семенково | Администрация п.Вороновское | 2015 | субсидии г. Москвы | в ремонте по м.к., д.Семенково- указано в пункте 11, |
| 48 | разработка дислокации по установке дорожных знаков и дорожной разметки на площади перед ДК «Дружба» | п. ЛМС, м-н Центральный | Администрация п.Вороновское | 2015 | бюджет поселения |  |
| 49 | провести работы по окувечиванию от дороги «подъезд к Вороново» до МКД №12 пос. ЛМС | п. ЛМС м-н Центральный | администрация п. Вороновское | 2015 | бюджет поселения | на контроле |
| 50 | Провести работы по благоустройству придомовых территорий | п. ЛМС МКД № 34,31,27,26. | администрация п. Вороновское | 2015 | бюджет поселения | в работе по м.к. |
| 51 | Проработать вопрос о строительстве бассейна |  | администрация п. Вороновское | 2015 | средства г. Москвы | по утверждению схемы территориального развития по поселению |
| 52 | установить памятника погибшим воинам в ВОВ | д. Голохвастово д. Бабенки | депутат Рекута А.Л. | 2015-2019 |  |  |
| 53 | передача жилого фонда пос. д/о Вороново в муниципальную собственность | пос. д/о Вороново ж/д № 1,2,3,4,5,6,7 | ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»; администрация поселения Вороновское | 2015-2019 |  | в работе |

Наказы текущие и поставленные на контроль:

| 1 | Улучшить зимнее содержание дорог в населенных пунктах | д. Косовка д. Безобразово, д. Новогромово, д. Семенково | Администрация п.Вороновское | 2015 | средства г. Москвы и бюджет поселения | выполнено, на ежегодном контроле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Организовать работы по обеспечению вывоза мусора и (или) устройству (ремонту) мусоросборочной площадки | д. Бабенки, д. Безобразово, д. Ясенки п ЛМС ( за столовой) | Администрация п.Вороновское | 2015 | бюджет поселения | д. Безобразово, д. Ясенки –вывоз осуществляется, д. Бабенки договор – с мусоровывозящей организацией не заключают, пос. ЛМС м-н Центральный – устройство мусоросборочной площадки запрещено, санитарная зона ВЗУ |
| 3 | Организовать работу по улучшению охраны общественного порядка | д. Безобразово, д. Новогромово д.Семенково д.Сахарово п.ЛМС | УВД ТиНАО, Администрация п.Вороновское | 2015 | бюджет поселения | принято решение об устройстве нового пункта полиции в д. Ясенки |
| 4 | Оказать содействие по устройству новых линий сети Интернет | с. Свитино с. Богоявление | Операторы Интернет, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства операторов связи | запрос на операторов связи |
| 5 | Оказать содействие по очистке леса от валежника | с. Свитино, д. Сахарово с. Покровское | ГБУ ТОЗФ, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | средства г. Москвы | ГБУ ТОЗФ проводят в плановом режиме, по мере обследования лесного массива |
| 6 | Оказать содействие по уборке демонтированных опор электроснабжения | д. Ясенки, д. Сахарово | ОАО МОЭСК, Администрация п.Вороновское | 2015 | средства ОАО МОЭК | выполнено |
| 7 | Оказать содействие по развитию сети телефонной связи | д. Новогромово | Операторы связи, Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | операторы связи |  |
| 8 | Организовать работы по вырезке сухостоя | д. Ворсино, д. Бакланово, д. Семенково д. Бабенки с.Вороново п.ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015-2019 | бюджет поселения | в работе |
| 9 | Улучшить работу УК «Шишкин лес». Информировать население о формировании тарифов ЖКХ | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015-2019 |  |  |
| 10 | Организовать взаимодействие со старшими подъездов при благоустройстве территорий МКД | п. ЛМС | Администрация п.Вороновское | 2015-2019 |  | выполнено |
| 11 | Завести грунт для цветников | П. ЛМС МКД № 33,34,31,27,26,18 | Администрация п.Вороновское | 2015-2019 |  | грунт завезли к ж/д № 18,26,27,31 |