СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

17.02.2021 № 02/07

О внесении изменений в решение Совета депутатов

поселения Вороновское от 20.11.2019 № 03/08 «Об

утверждении наказов избирателей на 2019-2024 годы»

В связи с выполнение части наказов избирателей, поступивших кандидатам в депутаты Совета депутатов поселения Вороновское четвертого созыва в ходе предвыборной компании;

Совет депутатов поселения Вороновское решил:

1. В решение Совета депутатов поселения Вороновское от 20.11.2019 № 03/08 «Об утверждении наказов избирателей на 2019-2024 годы» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Вороновское в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Вороновское Царевского Е.П.

Глава

поселения Вороновское                                                                  Е.П. Царевский

Приложение

к решению Совета депутатов

поселения Вороновское в городе Москве

от 17.02.2021 № 02/07

Наказы избирателей на 2019 – 2024 годы

| № п/п | Вид работ (услуг) по выполнению наказов |  | Наименование населенного пункта | Сроки выполнения | Ответственный: от Совета депутатов/ от администрации | Ответственные организации | Источник финансирования | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие наказы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсыпать асфальтовой крошкой парковочную площадку возле ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» |  |  | 2020 | Черняев И.П./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения | Местный бюджет | Выполнено |
| 2 | Расширить парковочную площадку возле ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ |  |  | 2021 | Черняев И.П./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения | Местный бюджет |  |
| 3 | Организовать автобусное сообщение с ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» |  |  | 2021 | Черняев И.П./ Амелькин А.Д. | Мосгортранс |  |  |
| 4 | Расширить дорогу при выезде на Калужское шоссе со стороны п. ЛМС |  |  | 2023 | Царевский Е.П., Князев А.В./ Кохановский Р.Н. | ГБУ «Автодороги»; ГКУ ЦОДД | Бюджет г. Москвы | Работы будут предусмотрены в рамках нового автобусного маршрута № 629 |
| 5 | Светофор на Калужском ш. (перекресток от с. Вороново в сторону пос. ЛМС) переключить в режим «желтый мигающий» |  |  | 2020 | Царевский Е.П., Князев А.В./ Амелькин А.Д. | ГКУ ЦОДД |  | Вопрос работы светофора (мониторинга движения) на контроле в ГКУ ЦОДД |
| 2. Наказы по избирательному округу № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дороги |  | пос. д/о Вороново, д. № 3, 4 с. Вороново, д. 106 | 2021 | Абашова Т.В. Валянский К.В./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения | Бюджет поселения | 1. Внутриквартальный проезд д. 3, 4 отремонтирован в 2017 году. 2. Дорога с. Вороново, д. 106 отремонтирована в 2020 году |
| 2 | Сделать крытые беседки |  | пос. д/о Вороново, вблизи д. № 4, 5 | 2021 | Абашова Т.В./ Кохановский Р.Н. |  |  | Включено в потребность благоустройства территории жилой застройки на 2024 – 2026 гг. |
| 3 | Оказать помощь с ремонтом домофонов (по возможности включить оплату за обслуживание домофона в коммунальные платежи) |  | п. д/о Вороново, д. № 4 | 2019 | Абашова Т.В./ Амелькин А.Д. | ООО «УК «Шишкин лес» | Средства жителей дома | В настоящее время домофоны исправны |
| 4 | Расширить парковки |  | п. д/о Вороново | 2020 | Абашова Т.В./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения | Местный бюджет | Выполнено расширение парковки у д. 7. Устройство новой парковки в районе д. 8 в 2020 году |
| 5 | Создать парковую зону вблизи домов |  | п. д/о Вороново | 2020 | Абашова Т.В. Валянский К.В./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения | Местный бюджет | Включено в потребность благоустройства территории жилой застройки на 2024 – 2026г |
| 6 | Наладить вентиляцию |  | п. д/о Вороново, д. № 1, 4, 5 | 2020 | Абашова Т.В./ Амелькин А.Д. | ООО «УК «Шишкин лес» | ООО «УК «Шишкин лес» | В рамках подготовки к ОЗП 2020-2021 годов специализированной организацией проведено обследование вентиляций. По итогам обследования в доме № 1 произведена очистка вентиляций от продуктов жизнедеятельности голубей. В домах № 4 и 5 вентиляция работает в штатном режиме |
| 7 | Промазать швы в многоквартирных домах |  | п. д/о Вороново | 2020 | Абашова Т.В./ Амелькин А.Д. | ООО «УК «Шишкин лес» | ООО «УК «Шишкин лес» | Данные дома включены в программу капитального ремонта г. Москвы в 2021-2023гг, в который входит ремонт швов. Локальные поддерживающие мероприятия по обращениям жителей выполнены ООО «УК «Шишкин лес» в 2020г |
| 8 | Усилить контроль правоохранительных органов за поведением граждан после 23.00 и соблюдением тишины на придомовой территории |  | п. д/о Вороново | 2019 | Абашова Т.В./ Амелькин А.Д. | Администрация поселения |  | В рабочем режиме ОП УВД «Красносельское» |
| 9 | Построить тротуар |  | п. д/о Вороново (от дома № 8) | 2020 | Абашова Т.В./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения | Местный бюджет | Выполнено в 2020 году |
| 10 | Построить тротуар |  | д. Юрьевка | 2024 | Валянский К.В./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения | Местный бюджет | Включено в потребность благоустройства территории жилой застройки на 2024г |
| 11 | Остановка общественного транспорта |  | с. Вороново, мкр. Лесхоз | 2023 | Валянский К.В./ Амелькин А.Д. | Мосгортранс | Бюджет г. Москвы | ОКБДД Префектуры ТиНАО принято положительное решение. Мосгортрансом разработан проект |
| 12 | Обустройство пешеходного перехода |  | с. Вороново, мкр. Лесхоз; д. Львово | 2023 | Валянский К.В./ Амелькин А.Д. | ДКР г. Москвы |  | ОКБДД Префектуры ТиНАО принято положительное решение. Мосгортрансом разработан проект |
| 13 | Установка камер или дорожных знаков, ограничивающих скорость движения автотранспорта |  | с. Свитино | 2021 | Валянский К.В./ Амелькин А.Д. |  |  | Подана заявка в программу «Безопасный город» для включения на установку камер видеонаблюдения |
| 14 | Уличное освещение |  | дорога до СНТ «Космос»; Калужское ш. (участок Никольское-Львово) | 2022 | Валянский К.В., Черняев И.П./ Кохановский Р.Н. | Моссвет | Бюджет г. Москвы | 1. Мероприятия по устройству опор наружного освещения на дороге до СНТ «Космос» учтены в направленном в Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы перечне на 2022 год. 2. Наружное освещение Калужского шоссе (участок Никольскле – Львово) устроено подрядной организацией по заказу АО «ОЭК» в 2020 году |
| 15 | Благоустройство мусоро-сборочной площадки |  | п. д/о Вороново, д. 6 | 2020 | Валянский К.В./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  | Устройство контейнерной площадки выполнено в 2020г |
| 16 | Оборудовать остановку общественного транспорта возле церкви (Калужское ш. с парковочной площадкой) |  | с. Вороново | 2021 | Черняев И.П./ Амелькин А.Д. | Мосгортранс |  | Работы будут предусмотрены в рамках автобусного маршрута № 629 |
| 17 | Автобусное сообщение с заездом в д. Семенково |  | д. Семенково | 2021 | Черняев И.П./ Амелькин А.Д | Мосгортранс |  | вопрос будет рассматриваться после проведения работ по расширению дороги к д. Семенково Выполнено устройство разворотного круга, запущен школьный автобус |
| 18 | Установка памятника погибшим землякам в ВОВ к 75 летию Победы |  | д. Семенково | 2021 | Черняев И.П./ Кохановский Р.Н. |  |  | Выполнено в 2020 году |
| 19 | Взять на контроль проведение Мосэнерго систематического окоса травы вдоль линии 110 кВт (охранная зона 45 м) |  | д. Семенково, ул. Солнечная | 2020 | Черняев И.П./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  |  |
| 20 | Производить систематический окос травы вдоль дорог населенных пунктах, дороги которых паспортизированы |  |  | 2020 | Черняев И.П./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  |  |
| 3. Наказы по избирательному округу № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закрыть решетками чердак от голубей и очистить чердак от накопившихся продуктов их жизнедеятельности |  | п. ЛМС, мкр. «Солнечный городок», д. 3 | 2020 | Царевский Е.П./ Амелькин А.Д. | ООО «УК «Шишкин Лес» |  | Работы запланированы ООО "УК "Шишкин Лес" на 2 квартал 2021 года |
| 2 | Оборудовать автостоянку за забором (или вместо забора) |  | п. ЛМС, мкр. «Солнечный городок», д. 5 | 2021 | Царевский Е.П./ Кохановский Р.Н. |  |  | Включено в потребность благоустройства территории жилой застройки |
| 3 | Оборудовать тротуар от Центра реабилитации «Ясенки» до поворота на Вороново, соединив с тротуаром, проложенным вдоль забора территории «Солнечного городка» |  |  | 2020 | Царевский Е.П./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  | Устройство дорожно - тропиночной сети выполнено в 2020 году |
| 4 | Передать в собственность гаражи в мкр. «Солнечный городок» его жителям и арендаторам |  |  | 2020 | Царевский Е.П./ Амелькин А.Д. | Администрация поселения |  |  |
| 5 | Обустроить вторую площадку для сбора мусора и своевременно вывозить мусор |  | п. ЛМС, мкр. «Солнечный городок», д. 5 | 2021 | Царевский Е.П./ Кохановский Р.Н. | ООО «УК «Шишикин лес»; Администрация |  | Включено в потребность благоустройства территории жилой застройки |
| 6 | Заняться централизованным водоснабжением и водоотведением в деревнях и СНТ поселения |  |  | 2023 | Царевский Е.П./ |  |  |  |
| 7 | Ускорить оформление квартир в собственность жителям дома № 35 |  | п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 35 | 2020 | Царевский Е.П./ Амелькин А.Д. Депутат Мосгор. Думы Козлов А.М. | ЖСК «Вороновский» |  |  |
| 8 | Произвести ремонт подъездов с заменой окон на площадках и перил |  | п. ЛМС, мкр. «Солнечный городок», д. 2 | 2021 | Царевский Е.П./ Амелькин А.Д. | Администрация поселения |  | Включено в потребность (план) ремонта подъездов на 2022-2023 года |
| 9 | Отремонтировать и подшить по всему периметру фронтон д. 5 |  | пос. ЛМС, мкр. Солнечный городок. | 2020 | Царевский Е.П./ Амелькин А.Д. | ООО «УК «Шишкин Лес» |  | Дано поручение ООО "УК "Шишкин лес" при подготовке к весенне-летнему периоду 2021 произвести обследование крыши данного МКД. Дать предложения о сроках проведения ремонта фронтона на кровле. |
| 10 | Установка искусственной дорожной неровности (ИДН) |  | п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 33 | 2020 | Сивкова М.С./ Амелькин А.Д. | Администрация поселения | Местный бюджет | выполнено |
| 11 | Покрасить забор в мкр. «Солнечный городок» (обратная сторона ОО «Солнечный городок» |  |  | 2020 | Сивкова М.С./ Кохановский Р.Н. | Руководство ОО Солнечный городок |  |  |
| 12 | Уличное освещение |  | п. ЛМС, мкр. Центральный, ул. Солнечная (частный сектор, вдоль забора ОО «Солнечный городок») | 2020 | Сивкова М.С./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  | Наружное освещение ул. Солнечная – устроено подрядной организацией по заказу АО «ОЭК» в 2018-2020 гг. |
| 13 | Обустроить перелив воды из лесного пруда в основной |  |  | 2019 | Сивкова М.С./ Кохановский Р.Н. | Подрядчики |  | Выполнено в 2019 году |
| 14 | Освещение лыжной трассы |  |  | 2024 | Сивкова М.С./ | Москомспорта | Бюджет г. Москвы |  |
| 15 | Очистка береговой зоны «лесного пруда» |  |  | 2022 | Сивкова М.С./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  |  |
| 16 | Обустроить спорт зал хорошим оборудованием в МБУ «СК Вороново» |  |  | 2023 | Сивкова М.С./ | Москомспорта | Бюджет г. Москвы |  |
| 17 | Регулировка системы центрального отопления |  | п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 23,28,30,31,33 | 2020 | Князев А.В./ Амелькин А.Д. | МОЭК |  | Регулировка системы отопления произведена в рамках подготовки МКД к ОЗП 2020-2021 |
| 18 | Покрытие бетонных скамеек деревянными рейками |  | п. ЛМС, мкр. Центральный (на площади перед ДК «Дружба» | 2020 | Князев А.В./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения | Местный бюджет | Включено в потребность благоустройства территории жилой застройки |
| 19 | Ливневый желоб (очистить, закрыть металлической решеткой) |  | п. ЛМС, мкр. Центральный (между д. № 23 и ДК «Дружба») | 2019 | Князев А.В./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения | Местный бюджет | Закрытие металлической решеткой технически невозможно |
| 20 | Дополнительная остановка общественного транспорта |  | п. ЛМС, напротив мкр. Солнечный | 2020 | Князев А.В./ Кохановский Р.Н. | Мосгортранс | Бюджет г. Москвы | направлено обращение в Мосгортранс для рассмотрения данного вопроса |
|  |  | 4. Наказы по избирательному округу № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Построить новую мусоросборочную площадку в соответствии со стандартами |  | д. Юдановка | 2020 | Исаев М.К./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения | Местный бюджет | Включено в потребность благоустройства территории жилой застройки |
| 2 | Провести освещение от детской площадки до Варшавского шоссе |  | д. Юдановка | 2022 | Исаев М.К./ Кохановский Р.Н. | Моссвет | Бюджет Москвы | Выполнено в 2020 году |
| 3 | Проложить вдоль всей деревни асфальтированные тротуары |  | д. Юдановка | 2020 | Исаев М.К./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  | Выполнено в 2020 году |
| 4 | Провести комплексное благоустройство общественного пространства со строительством спортивной площадки между ул. Соловьиная, Зеленая, Отрадная, Радости |  | п. ЛМС, мкр. Приозерный | 2021 | Исаев М.К./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  |  |
| 5 | Обустроить березовую рощу между жилыми домами мкр. «Солнечный городок», «Приозерный» и ДНП «Ясенки» под парковую зону |  | п. ЛМС, мкр. Приозерный | 2024 | Исаев М.К./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  |  |
| 6 | Установить уличное освещение |  | п. ЛМС, мкр. Приозерный, ул. Цветочная | 2020 | Исаев М.К./ Кохановский Р.Н. |  |  | Мероприятия по устройству опор наружного освещения мкр. Приозерный, ул. Цветочная, учтены в направленном в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы перечне на 2022 год |
| 7 | Медицина – нет большинства врачей (стоматолог-хирург, эндокринолог) приходиться ездить в ближайшие районы |  |  |  | Хромов П.Н./ | Департамент здравоохранения Москвы |  |  |
| 8 | Организовать зону для сушки белья |  | п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 17 | 2021 | Хромов П.Н./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  | Технически не представляется возможным |
| 9 | Срубить сухие деревья |  | д. Ворсино | 2020 | Хромов П.Н./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  |  |
| 10 | Заменить дорожное покрытие от рынка до Линды |  |  | 2021 | Хромов П.Н./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  | Работы запланированы на 2021 год силами ООО «Триумф» в рамках государственного контракта по улучшению улично-дорожной сети в г. Москве |
| 11 | Строительство футбольной площадки |  | п. ЛМС, мкр. Центральный, д. 16 | 2021 | Бычков В.Н./ Кохановский Р.Н. | Администрация поселения |  | Устройство площадки в соответствии с требованиями СНиП не представляется возможным. Имеется коллективное обращение от жителей д. 16 и 22 о несогласии со строительством |